A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (6) bekezdés a) alapján aláírom:

Tóth Csaba

felelős akkreditált

közbeszerzési szaktanácsadó

lajstromszám 00402

**AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK**

**a „Dunaföldvár Rákóczi u. 8. épület felújítása”**

**tárgyú közbeszerzési eljárásához**

# 

***Ajánlatkérő:***

Dunaföldvár Város Önkormányzata,

7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.

# Tartalom

[Tartalom 2](#_Toc505616918)

[Ajánlattételi felhívás 3](#_Toc505616919)

[Nyilatkozatminták 34](#_Toc505616920)

[Műszaki leírás 52](#_Toc505616921)

[Szerződés-tervezet 54](#_Toc505616922)

[Mellékletek Hiba! A könyvjelző nem létezik.](#_Toc505616923)

# Ajánlattételi felhívás

1. **Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe:**

Név: Dunaföldvár Város Önkormányzata

Cím: 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.

Címzett: Horváth Zsolt polgármester

Telefon: 75/541 - 550

Fax: 75/541 - 555

E-mail: titkarsag@dunafoldvar.hu

Honlap: www.dunafoldvar.hu

Ajánlatkérői nyilvántartási szám: AK17198

Az ajánlatkérő a beszerzést saját nevében és saját javára végzi.

1. **További információ a következő elérhetőségeken szerezhető be:**

Név: Magistratum-S Kft

Cím: 7020 Dunaföldvár, Sóház u. 4.

Címzett:Tóth Csaba felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Telefon: 20/421-8521

Fax: 76/322-727

E-mail: [magistratum.tothcsaba@gmail.com](mailto:magistratum.tothcsaba@gmail.com)

Lajtsromszám: 00402

1. **A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása:**

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 115. § (1)-(4) bekezdéseiben foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával folytatja le tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó háromszázmillió forintot és az eljárásban tárgyalás tartására nem kerül sor, valamint tárgyi beszerzés nem Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos.

1. **A közbeszerzési dokumentumok elérhetősége:**

Ajánlatkérő – a Kbt. 57. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban – a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében elkészítette az ajánlattételi felhívást kiegészítő alábbi közbeszerzési dokumentumokat:

1. az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevő részére szükséges információkról szóló tájékoztatás, útmutató;
2. az ajánlat részeként, illetve – amennyiben releváns – a Kbt. 69. § (4) ill. (6) bekezdése szerinti felhívásra benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke, illetve ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták;
3. műszaki leírás;
4. valamint a szerződéstervezet;

(az a-d) pontban foglaltak a továbbiakban együttesen egyéb közbeszerzési dokumentumok).

Az egyéb közbeszerzési dokumentumok jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg, közvetlenül, korlátlanul, teljes körűen, és térítésmentesen kerülnek megküldésre elektronikus úton (e-mail) az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére.

1. **A közbeszerzés tárgya és mennyisége:**

A 7020 Dunaföldvár Rákóczi utca 8. szám alatti, 1049/1-es helyrajzi számú ingatlanon álló kisegítő iskola épületének állapotfenntartó felújítása (a kiviteli terv elkészítése és kivitelezés) a közbeszerzési dokumentumokban található műszaki leírás, alap-és helyszínrajzok, és árazatlan költségvetés szerint, az abban megadott részletes mennyiségek, és előírások betartásával.

Mennyiségi adatok:

kiviteli terv 1 db

a kivitelezést érintően: telek terület 1966 m2; meglévő és tervezett beépített terület 256 m2.

Az ingatlanon jelenleg egy kétszintes főépület és 2 kisebb melléképület található. A nyertes ajánlattevő feladata a főépület felújítása, korszerűsítése, átalakítása, illetve az épület környezetének rendezése parkolók és kerítés építésével, parkosítással, udvari eszközök elhelyezésével. A két kisebb melléképület bontásra kerül.

Munkanemek:

|  |
| --- |
| Tervezés (kiviteli terv készítése) |
| Zsaluzás és állványozás |
| Irtás, föld- és sziklamunka |
| Síkalapozás |
| Helyszíni beton és vasbeton munka |
| Falazás és egyéb kőművesmunka |
| Ácsmunka |
| Vakolás és rabicolás |
| Égéstermék-elvezető rendszerek |
| Szárazépítés |
| Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése |
| Bádogozás |
| Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése |
| Felületképzés |
| Szigetelés |
| Beépített berendezési tárgyak elhelyezése |
| Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés |
| Megújuló energiahasznosító berendezések |
| Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése |
| Beépített szállító- és emelőberendezések |

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV kód):

71220000-6 Építészeti tervezési szolgáltatások

45262700-8 Épületátalakítási munka

45110000-1 Épületbontás és bontási munka, földmunka

A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

1. **A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják:**

Átalányáras kivitelezési szerződés.

1. **A szerződés időtartama, a teljesítés határideje:**

A teljesítési határideje 2019. augusztus 15.

A nyertes ajánlattevő köteles a Megrendelő adatszolgáltatása alapján a kivitelezés megkezdéséhez szükséges kiviteli terveket 3 db papíralapú és 8 db elektronikus példányban elkészíteni a szerződés hatálybalépésének napját követő legkésőbb 90. napig.

1. **A teljesítés helye:**

7020 Dunaföldvár, Rákóczi utca 8. szám alatti, 1049/1-es helyrajzi számú ingatlan

NUTS-kód: HU233

1. **Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei a vonatkozó jogszabályokra hivatkozással:**

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).

Ajánlatkérő pályázatot nyújtott be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz „A Könyvek és a Kultúra Háza - Dunaföldvár, Rákóczi u. 8. szám alatti ingatan felújítása” címmel. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés fedezetét – a támogatási igény elfogadása esetén – részben a hivatkozott projektből biztosított forrás, részben az ajánlatkérő rendelkezésére álló önerő biztosítja.

A szerződésben foglalt ellenérték megfizetésére a számla vonatkozásában az aláírt teljesítési igazolás és a számla kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor banki átutalással, a Kbt. 135.§ (1)-(3) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseinek figyelembevételével.

Nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelően kérheti a szerződésben foglalt

– tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – 5 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését. Amennyiben a nyertes ajánlattevő előleget igényel, úgy ajánlatkérő azt a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ban foglaltaknak megfelelően az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki.

A szerződés hatálya alatt a nyertes ajánlattevő - előlegigénylés esetén 1 előlegszámlát és - 3 db rész- (25%-os, 50%-os és 75%-os készültségnél) és 1 db végszámlát (sikeres átadás-átvételi eljárást követően) bocsáthat ki.

Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő felet a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat illeti meg.

A munkák %-os készültségi szintjén a kivitelezés 100 %-os készültségi szintjéhez viszonyított arányt kell érteni. A kivitelezés készültségi szintjét az ajánlatkérő műszaki ellenőre állapítja meg az építési napló bejegyzései és a helyszínen végzett ellenőrzései alapján.

Az előleg elszámolása a nyertes ajánlattevő által kibocsátott végszámlában beszámítással kerül sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza.

A részletes finanszírozási és fizetési feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.

Jogszabályi hivatkozás:

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

- Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet

- Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

1. **Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:**

Ajánlatkérő kizárja a többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét.

Az ajánlat érvénytelen, ha Ajánlattevő többváltozatú ajánlatot tesz. Ajánlatkérő többváltozatú ajánlatnak tekint minden olyan ajánlatot, amely a megvalósítás tekintetében több javaslatot tartalmaz.

1. **Részajánlattételre vonatkozó rendelkezés:**

Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés alapján megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel biztosításának lehetőségét és ennek eredményeként a részekre történő ajánlattétel lehetőségét az eljárásban nem biztosítja.

A beszerzés tárgya egy épület felújítása, amely természetéből, műszaki-gazdasági funkcionális egységéből adódóan nem teszi értelmezhetővé részajánlat tétel lehetőségét. Az egy építési beruházás szerződésének részekre bontása várhatóan negatívan hatna az építési beruházás megvalósításának minőségére (különösen a nyertes ajánlattevők eltérő érdekeire, egymás – szándéktól független - akadályoztatására és a felelősség jogszerűtlen áthárítására figyelemmel), valamint ajánlatkérőt indokolatlanul jelentős nehézség terhelné az egyes részek szerződései teljesítéseinek összehangolása és a kivitelezés feszített ütemezésének betartása okán.

1. **Az ajánlatok értékelési szempontja:**

Ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján választja ki a következő értékelési szempontok alkalmazásával:

Értékelési szempont Súlyszám

1. Ajánlati ár (nettó Ft) 7

2. A 12 hónapon felül vállalt többlet jótállási idő (hónap; max. 48 hónap) 2

3. A teljesítésben részt vevő tervező 12 hónapon felüli szakmai többlet

tapasztalata (hónap; max. 108 hónap) 1

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti értékelési szempont esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti értékelési szempont esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

1. **szempont – Ajánlati ár (nettó Ft)**

* Az ajánlati árat magyar forintban (pozitív egész szám) kell megadni.
* Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés megvalósításával kapcsolatban felmerülő összes költséget.
* A módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

**Fordított arányosítás**: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 12. 21.; 1. számú melléklet, A. Fejezet – Relatív értékelési módszerek, 1. pont: arányosítás ba) alpont szerinti fordított arányosítás)

*A legjobb*

*P =  \* (Pmax – Pmin) + Pmin*

*A vizsgált*

ahol

*P:* a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

*Pmax:* a pontskála felső határa

*Pmin:* a pontskála alsó határa

*A legjobb:* a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

*A vizsgált:* a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A súlyozásra azt követően kerül sor, hogy megállapításra került, melyik ajánlattevő mennyi pontszámot ért el.

1. **szempont – A 12 hónapon felül vállalt többlet jótállási idő (hónap, max. 48 hónap)**

* A többlet jótállási időt hónapban, 12 hónap + …. hónap formában; pozitív egész számmal kell megadni, azaz a + … hónap mennyiség kerül értékelésre. Az „alap” 12 hónapos jótállás kezdő időpontja a szerződésszerű teljesítést követő első nap.
* A többlet jótállási idő értékelési szempont esetében ajánlatkérő 12 hónap + 48 hónapban (azaz a teljes jótállási idő ez esetben 60 hónap) állapítja meg az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, melyre, és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont) ad, valamint 12 hónap + 0 hónapban határozza meg azon elvárását, melynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet. Ajánlattevő tehát köteles legalább 12 hónap jótállást vállalni, de amennyiben csak az ajánlat érvényességéhez szükséges minimális 12 hónap jótállási időre tesz megajánlást, többlet jótállásra nem (azaz az ajánlati elem 12 hónap + 0 hónap), úgy a + 0 hónap ajánlati elemre ajánlatkérő 0 pontot ad.
* A módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

**Egyenes arányosítás**: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat. (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 12. 21.; 1. számú melléklet, A. Fejezet – Relatív értékelési módszerek, 1. pont: arányosítás bb) alpont szerinti egyenes arányosítás)

*A vizsgált*

*P =  \* (Pmax – Pmin) + Pmin*

*A legjobb*

ahol

*P:* a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

*Pmax:* a pontskála felső határa

*Pmin:* a pontskála alsó határa

*A legjobb:* a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

*A vizsgált:* a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Kiegészítő szabály a legelőnyösebb (legkedvezőbb) ajánlat figyelembe vétele miatt:

P *=* 10 pont, ha *A vizsgált = 48* hónap

*A legjobb* = tényleges legelőnyösebb (legkedvezőbb) megajánlás, ha annak értéke ≤ 48 hónap;

*A legjobb* = 48 hónap, ha a legelőnyösebb (legkedvezőbb) megajánlás > 48 hónap,.

Továbbá P = 0 pont, ha *A vizsgált* = 0 hónap

A súlyozásra azt követően kerül sor, hogy megállapításra került, melyik ajánlattevő mennyi pontszámot ért el.

1. **szempont – A teljesítésben részt vevő tervező 12 hónapon felüli szakmai többlet tapasztalata (hónap; max. 108 hónap)**

* Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő köteles a szerződés teljesítésébe bevonni legalább 1 fő tervező szakembert, aki rendelkezik legalább 12 hónapos tervezői szakmai tapasztalattal.
* A teljesítésben részt vevő tervező szakmai többlet tapasztalatát hónapban, 12 hónap + …. hónap formában; pozitív egész számmal kell megadni, azaz a + … hónap mennyiség kerül értékelésre.
* Atervező szakmai többlet tapasztalataértékelési szempont esetében ajánlatkérő 12 hónap + 108 hónapban (azaz a szakmai tapasztalat ez esetben 120 hónap) állapítja meg az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, melyre, és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont) ad, valamint 12 hónap + 0 hónapban határozza meg azon elvárását, melynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet. Ajánlattevő tehát köteles legalább 12 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező tervezőt a szerződés teljesítésébe bevonni, de amennyiben a tervező csak az ajánlat érvényességéhez szükséges minimális 12 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik, azon felüli többlettapasztalattal nem, és ezáltal ajánlattevő 12 hónap + 0 hónap ajánlati elemre tesz megajánlást, úgy a + 0 hónap ajánlati elemre ajánlatkérő 0 pontot ad.
* A módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

**Egyenes arányosítás**: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat. (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 12. 21.; 1. számú melléklet, A. Fejezet – Relatív értékelési módszerek, 1. pont: arányosítás bb) alpont szerinti egyenes arányosítás)

*A vizsgált*

*P =  \* (Pmax – Pmin) + Pmin*

*A legjobb*

ahol

*P:* a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

*Pmax:* a pontskála felső határa

*Pmin:* a pontskála alsó határa

*A legjobb:* a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

*A vizsgált:* a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Kiegészítő szabály a legelőnyösebb (legkedvezőbb) ajánlat figyelembe vétele miatt:

P *=* 10 pont, ha *A vizsgált =* 108 hónap

*A legjobb* = tényleges legelőnyösebb (legkedvezőbb) megajánlás, ha annak értéke ≤ 108 hónap;

*A legjobb* = 108 hónap, ha a legelőnyösebb (legkedvezőbb) megajánlás > 108 hónap,

Továbbá P = 0 pont, ha *A vizsgált* = 0 hónap

A súlyozásra azt követően kerül sor, hogy megállapításra került, melyik ajánlattevő mennyi pontszámot ért el.

*Az értékelés végrehajtása:*

Az ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az ajánlattételi felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli a fentiekben ismertetett módszerekkel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az ajánlatkérő az értékelési pontszámot, a pontszám és a súlyszám szorzatát, valamint azok összegét is két tizedes jegy pontossággal adja meg a matematikai kerekítés szabályai szerint.

**Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése során a Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdései szerint jár el:**

* Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
* Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő és adott esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő tekintetében.

1. **A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:**
2. *A kizáró okok*
3. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
4. Ajánlatkérő – a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint – kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
5. *Megkövetelt igazolási módok:*

Az ajánlat részeként be kell nyújtani a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak szerint, figyelemmel a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm. rendelet) 17. § (1) bekezdésére is. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az ajánlattételi felhívásban előírt (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdések szerinti) kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a következők szerint kell igazolnia:

* az ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont *a)–b)* vagy *d)* alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;
* vagy ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont *a)–b)* vagy *d)* alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

A Kbt. 71. § (4) bekezdés alapján, ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés *a)–h), k)–n)* és *p)–q)* pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a *j)* pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére.

A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló – a 321/2015. Korm. rendeletben megnevezett – elektronikus nyilvántartásokból is ellenőrzi.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja Ajánlatkérő.

A Kbt. 64. § (2) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés alapján, ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdése a), c)–e), g)–q) pontjai, a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti végleges – vagy közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását nyilatkozaton feltüntetni. A nyilatkozathoz a Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti végleges – vagy közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozatát is csatolni kell.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltakra.

1. **Alkalmassági követelmények**
2. **Gazdasági és pénzügyi alkalmasság alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:**
3. *Az alkalmasság minimum követelményei:*

P.1. az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját megelőző (utolsó) három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tekintetében az adózott eredménye legfeljebb egy évben volt negatív.

1. *Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:*
2. **Az ajánlat részeként be kell nyújtani** a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak szerint. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
3. A 321/2015. Korm. rendelet 20. § (2) és (3) bekezdése szerint:

*„(2) Az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott eljárásban, ha a Kbt. 115. §-a alapján jár el és előír alkalmassági követelményt, a 19. § (1) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfogadhatja az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban lehetővé tette.*

*(3) Az ajánlatkérő a (2) bekezdésben foglalt esetben is csak olyan alkalmassági követelményt írhat elő, amely a 19. § (1) bekezdésében foglalt dokumentumokkal igazolható, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező – ahol az ajánlatkérő lehetővé tette – választása szerint jogosult a 19. § (1) bekezdésében foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 19. § (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását.”*

**Ajánlatkérő figyelemmel a 321/2015. Korm. rendelet 20. § (2) és (3) bekezdésére lehetővé teszi, hogy az ajánlattevők a 19. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt igazolási mód helyett nyilatkozattal igazolják az alkalmasságukat.**

Amennyiben ajánlattevő – választása szerint – a 19. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak helyett nyilatkozattal kívánja igazolni az alkalmasságát, úgy erre vonatkozó nyilatkozatát már az ajánlatban be kell nyújtania. Ebben az esetben a Kbt. 69. § (4) ill. (6) bekezdésének alkalmazása mellőzésre kerül, azaz az ajánlatkérő – mivel a 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt nyilatkozat benyújtása már nem releváns – nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolás benyújtására.

1. Amennyiben az ajánlatában azt jelöli meg, hogy az alkalmasságát a 19. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően kívánja igazolni, úgy Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) ill. (6) bekezdése szerinti felhívására az alábbi módon köteles igazolnia alkalmasságát:

**P1.** Az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját megelőző három utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tekintetében, számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása a kiegészítő melléklet nélkül a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

1. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
2. Ha az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját megelőző három utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti évére vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójával azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján akkor is alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a 100 millió Ft értéket. Ebben az esetben az alkalmasság az árbevételről szóló nyilatkozattal igazolható.
3. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját megelőző három utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti év adózott eredményéről (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pont).
4. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
5. Ajánlatkérő üzleti év alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 11. § figyelembevételével meghatározott üzleti évet érti.
6. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
7. Az együttes megfelelés a P1. pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P1. pontban előirt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
8. Az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdésében meghatározottak szerint támaszkodhat.
9. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdés alapján építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
10. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdés alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az 19. § (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Ebben az esetben kérjük, hogy az ajánlattevő egy külön nyilatkozatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdés alapján egyértelműen jelölje meg a vonatkozó alkalmassági követelményt és a megfelelést igazoló dokumentum pontos helyét, elérhetőségét.
11. Ajánlattevő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására fel kíván hívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat ajánlatában benyújtotta, Ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be, és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésére.
13. **Műszaki és szakmai alkalmasság alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:**
14. *Az alkalmasság minimum követelményei:*

Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik

M1. az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított nyolc éven (96 hónapon) belül megkezdett, és öt évben (60 hónapban) legalább 190 m2 területű épület felújítására vonatkozó referenciával.

A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.

1. *Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:*
2. Az ajánlat részeként be kell nyújtani a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak szerint. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
3. A 321/2015. Korm. rendelet 25. § (2) és (3) bekezdése szerint:

*„(2) Az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott eljárásban, ha a Kbt. 115. §-a alapján jár el, és előír alkalmassági követelményt, a 21. § (2) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfogadhatja az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban lehetővé tette.*

*(3) Az ajánlatkérő a (2) bekezdésben foglalt esetben is csak olyan alkalmassági követelményt írhat elő, amely a 21. § (2) bekezdésében foglalt dokumentumokkal igazolható, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pedig – ahol az ajánlatkérő lehetővé tette – választása szerint jogosult a 21. § (2) bekezdésében foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 21. § (2) bekezdése szerinti igazolás benyújtását.”*

**Ajánlatkérő figyelemmel a 321/2015. Korm. rendelet 25. § (2) és (3) bekezdésére lehetővé teszi, hogy az ajánlattevők a 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt igazolási mód helyett nyilatkozattal igazolják az alkalmasságukat.**

Amennyiben ajánlattevő – választása szerint – a 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak helyett nyilatkozattal kívánja igazolni az alkalmasságát, úgy erre vonatkozó nyilatkozatát már az ajánlatban be kell nyújtania. Ebben az esetben a Kbt. 69. § (4) ill. (6) bekezdésének alkalmazása mellőzésre kerül, azaz az ajánlatkérő – mivel a 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt nyilatkozat benyújtása már nem releváns – nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolás benyújtására.

1. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatában azt jelöli meg, hogy alkalmasságát a 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kívánja igazolni, úgy Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) ill. (6) bekezdése szerinti felhívására az alábbi módon köteles igazolnia alkalmasságát:

M1. Az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított nyolc éven belül megkezdett és öt éven belül teljesített építési beruházásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pont alapján. Az alkalmasságot a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés alapján a 23. § előírása szerint. A igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím, kapcsolattartó neve, elérhetősége), a szerződés tárgyát és mennyiségét olyan résztelességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés minden kétséget kizáró módon megállapítható legyen, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év, hónap, nap pontossággal) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy közbeszerzési szerződés teljesítéséről szól-e, illetve a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Ha ajánlattevő az építési beruházást közös ajánlattevőként teljesítette, akkor a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt-e, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya hány % volt.

Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést.

1. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
2. Az ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdésében meghatározottak szerint támaszkodhat.
3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés alapján építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
4. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján, azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. Ebben az esetben kérjük, hogy az ajánlattevő egy külön nyilatkozatban egyértelműen jelölje meg a vonatkozó alkalmassági követelményt és a megfelelést igazoló dokumentum pontos helyét, elérhetőségét.
5. Ajánlattevő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására fel kíván hívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat ajánlatában benyújtotta, Ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be, és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
6. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésére.
7. **A szerződés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezéssel kapcsolatos alkalmassági követelmények és a megkövetelt igazolási módok:**
8. *Az alkalmasság minimum követelményei:*

**NY.1.** Tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli terv elkészítése is, ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan, a 321/2015. Korm. r. 26. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 322/2015. Korm r. 8. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy alkalmas az ajánlattevő, ha szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékben, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezik.

1. *Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:*
2. **Az ajánlat részeként az alkalmasság előzetes igazolására be kell nyújtani** a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak szerint. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
3. Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) ill. (6) bekezdése szerinti felhívására az alábbi módon köteles igazolni az Ny.1. pont szerinti alkalmasságát:

**NY.1.** Az ajánlatkérő felhívására be kell nyújtani az előírt követelmény tekintetében a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az engedély vagy jogosítvány másolatát.

1. Az NY.1. követelmény – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésre – értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
2. Az alkalmasság igazolása során ajánlattevő más szervezet kapacitására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdésében meghatározottak szerint támaszkodhat.
3. Ajánlattevő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására fel kíván hívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat ajánlatában benyújtotta, Ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be, és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
4. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésére.
5. **Az ajánlattételi határidő: 2018. május 4. 12.00 óra**
6. **Az ajánlat benyújtásának címe és módja:**
7. Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.), műszaki iroda
8. A személyesen leadott illetve a postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül.
9. Az ajánlat munkanapokon 8.00 – 16.00 óra, pénteki munkarend esetében 8.00 – 13.00 óra, az ajánlattételi határidő napján 8.00 – 12.00 óra között nyújtható be.
10. A postai úton benyújtott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti, illetve utáni felbontásáért.
11. A futár útján történő továbbítás esetére a postai küldemények vonatkozásában meghatározottak az irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti.
12. **Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat:**
13. Az ajánlattétel nyelve magyar. A magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
14. Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti felelős fordítást elfogadja. A lefordított anyagot a cég nevében aláírásra jogosult személynek alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: „*A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.*” A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell.
15. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg két nyelven (idegen és magyar) készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
16. **Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:**
17. Időpont: **2018. május 4. 12.00 óra**
18. Hely: Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.), tárgyalóterem
19. Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésekben foglaltak szerint történik.
20. Az ajánlatok felbontásánál csak ajánlatkérő, az ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.
21. **Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:**
22. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártát követő hatvan nap.
23. A Kbt. 70. § (2) bekezdése szerint, ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
24. Az ajánlatkérő Kbt. 131. § (4)-(5) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén – amennyiben az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.
25. **Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ:**

Az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

1. **Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok:**

A közbeszerzés nem európai uniós támogatásból valósul meg.

1. **Egyéb információk:**
2. A nyilatkozatok és igazolások benyújtásához ajánlatkérő minta-formanyomtatványokat állított össze, melyek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban találhatók. A formanyomtatványok használata nem kötelező, de a formanyomtatványok szerint elvárt tartalmú nyilatkozatokat kell benyújtani.

Amennyiben ajánlattevő megítélése szerint valamely igazolás – melynek benyújtása a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján nem kérhető – tárgyi eljárásban releváns, úgy kérjük, hogy a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján szíveskedjenek az ajánlatban megadni a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat.

1. A Kbt. 115. § (4) bekezdése alapján az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
2. A közös ajánlattétel esetén irányadó továbbá a Kbt. 35-36. § is.

A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők közötti megállapodást, amelyben minimálisan szerepelnie kell annak, hogy a megállapodás tárgya a közbeszerzési eljáráson történő közös részvétel és a közbeszerzési szerződés közös teljesítése, illetve a megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők képviseletében mely közös ajánlattevő jogosult nyilatkozattételre, továbbá a közös ajánlattevők közötti feladatmegosztást a szerződés teljesítésére vonatkozóan, valamint a közös ajánlattevők nyilatkozatát, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért.

Az Ajánlatkérőnek közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőkkel való kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban kizárólag a közös ajánlattevő nyilatkozatban megjelölt képviselőjén keresztül valósul meg. Ajánlatkérő ennek megfelelően az eljárás során keletkezett iratokat az ajánlattételi határidőt követően (pl. hiánypótlási felhívás, indokolás kérés, stb.) kizárólag a közös ajánlattevők által megjelölt kapcsolattartónak küldi meg.

1. Ajánlatkérő kizárja annak lehetőségét, hogy a nyertes ajánlattevő(k) gazdasági szervezetet (projekttársaság) hozzanak létre.
2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott – a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező – minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg a XIV. 1. A. P/1) pont szerinti pénzügyi-gazdasági, valamint a XIV. 2. A M/1) pont szerinti műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket.
3. Az ajánlatot 1 példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva papír alapon, zárt kötésben, előlappal és folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell lezárt csomagolásban benyújtani. Az ajánlat aláírása alatt ajánlatkérő az ajánlattevő által tartalommal bíró oldalak aláírásra jogosult általi aláírását tekinti. Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében \*.pdf formátumban szkennelve, az árazott költségvetést pedig ezen felül \*.xls vagy \*.xlsx formátumban elektronikus adathordozón (pl. CD vagy DVD lemez, pendrive, memóriakártya) is be kell nyújtani az ajánlattal közös csomagolásban. Eltérés esetén az eredeti jelöléssel ellátott, papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak.

A csomagolásra rá kell írni: *„Ajánlat: „Dunaföldvár Rákóczi u. 8. épület felújítása”* - *Felbontani kizárólag 2018. május 4. 12:00 órakor (ajánlattételi határidő lejártakor) szabad.”*

1. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a benyújtandó ajánlat összeállításának és elkészítésének valamennyi költsége az ajánlattevőt terheli.
2. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. Valamennyi közbeszerzési dokumentumban szereplő „nap” kifejezés alatt ajánlatkérő „naptári napot” ért.
3. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, biztosítékok:

Kötbér: a szerződés olyan okból történő késedelmes teljesítése, vagy meghiúsulása esetén, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződés-tervezet tartalmazza.

1. A Kbt. 56. § alapján az ajánlattételre felkért bármely gazdasági szereplő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől.

Az írásban feltett kérdéseket e-mailen (e-mail: magistratum.tothcsaba@gmail.com) szerkeszthető formátumban (pl. \*.doc, vagy \*.docx) is meg kell küldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadást.

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt kettő munkanappal adja meg. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a kiegészítő tájékoztatást csak akkor adja meg, ha úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. Ha ajánlatkérő úgy ítéli meg, a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltakkal összhangban, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az előzőekben meghatározott ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

Az ajánlattevő köteles a megfelelő ajánlat benyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni, az ajánlatkérő által meghatározott követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy hiányosságot feltárni és az ajánlatkérőnek kiegészítő tájékoztatás keretében jelezni.

A kiegészítő tájékoztatás kéréskor meg kell adni legalább az alábbi információkat: *gazdasági szereplő neve, székhelye (lakóhely); kapcsolattartó személy neve, telefonszáma; fax szám, elektronikus levelezési cím.*

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére.

A kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő (e-mailen vagy faxon) megküldi valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok az ajánlattételi felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képezik, ezeket az ajánlattétel és az ajánlat benyújtása során figyelembe kell venni.

1. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
2. Ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell benyújtani.
3. Az ajánlatnak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján eredeti aláírt példányban kell tartalmaznia az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat).
4. Az ajánlathoz csatolni kell a szakmai ajánlatot az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban előírt tartalommal.

A szakmai ajánlat részeként be kell nyújtani az 1. értékelési szempont alátámasztására az árazott költségvetést, valamint a 3. értékelési szempont alátámasztására a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát olyan tartalommal és részletezettséggel, amely alátámasztja a 3. értékelési szempontra (A teljesítésben részt vevő tervező szakmai többlet tapasztalata) megajánlott ajánlati elemet. A tervező szakember alvállalkozóként is bevonható a teljesítésbe.

1. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlata tartalmaz-e üzleti titkot.

Az ajánlattevő az ajánlatában, a hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titokra vonatkozóan a Kbt. 44. §-ban foglaltak az irányadóak. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Az ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irat tekintetében ajánlatához indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az indokolás az ajánlat üzleti titkot nem tartalmazó részét kell, hogy képezze, figyelemmel arra, hogy az üzleti titokra vonatkozó indokolás nem minősíthető üzleti titoknak.

Az üzleti titokra vonatkozó indokolást ajánlattevőnek előzőekre tekintettel kell elkészítenie. Az ajánlattevő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Az ajánlattevő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen a Kbt. 44. § (2) és (3) bekezdésében felsorolt információkat és adatokat. Ha az ajánlattevő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)–(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni őt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

Fentiekkel összefüggésben fokozottan felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő valamely adatot a Kbt. 44. § (2)–(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.

1. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
2. A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
3. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, akkor a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, akkor a Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről kiállított nyilatkozatot, melyben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozik arról, hogy előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.

Az ajánlat részeként be kell nyújtani továbbá – a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével – a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezettel kötött szerződést vagy előszerződést a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

1. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazott valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

1. Az ajánlatkérő az elektronikus, hatósági nyilvántartások alapján ellenőrzi a cégszerűséget és a képviseleti jogosultságot az aláíró személyek tekintetében. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
2. Az ajánlattevő részéről (ide értve az ajánlattevő által igénybe vett kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet is) az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró személy(ek) képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását. Meghatalmazás esetén a meghatalmazó aláírási címpéldányát, illetve a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját is csatolni kell az ajánlathoz.

Természetes személynek (ide értve az egyéni vállalkozót is) saját személye vonatkozásában nem kell csatolni a saját személyének képviseletre való jogosultságát igazoló fenti okiratot. Egyéni vállalkozó esetében azonban az adószámot kell megadni, mely alapján az ajánlatkérő ellenőrzi az engedély meglétét.

1. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás és a felvilágosítás megadás lehetőségét, továbbá a Kbt. 76. § (13) bekezdés szerint jogosult meggyőződni az ajánlattevő által benyújtott információk helytállóságáról.
3. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A meghatalmazás elmaradását ajánlatkérő a szerződéskötéstől történő visszalépésnek tekinti a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján.
4. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglaltakra, miszerint Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;
5. Jelen közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés *e)* pontját, azaz nem nyilvánítja eredménytelennek az eljárást, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
6. A közbeszerzésben keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
7. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – építési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a következők szerint: a felelősségbiztosítás éves kártérítési limitje min. 100 millió Forint, a káronkénti kártérítési limit pedig min. 10 millió Forint. Az ajánlatban felelősségbiztosítás meglétét igazolni kell, vagy nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nyertesség esetén az ajánlattevő felelősségbiztosítást köt.
8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során ajánlattevők joghatályos kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag írásban folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy.
9. Ajánlatkérő döntéseiről, az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § szerint tájékoztat.
10. Ajánlatkérő előírja, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás átdolgozására is.
11. A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a kivitelezés megvalósulása (pl. előállítás, szállítás, hulladékká válás) során keletkező környezeti hatásokat figyelembe veszi, és a környezetet legkevésbé terhelő, az erőforrások kimerülését csökkentő alternatívát választja ki.

A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a kivitelezés során környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél.

1. Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint jelzéssel él a Gazdasági Versenyhivatal felé.
2. Ajánlatkérő pályázatot nyújtott be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (7030 Pak,s, Dózsa Gy. u. 95,) 2011. évi pályázati felhívására, „az életminőséget javító beruházások támogatása" című pályázati ablakra. A benyújtott pályázati dokumentáció címe: ,,A Könyvek és a Kultúra Háza - Dunaföldvár, Rákóczi u. 8. szám alatti ingatan felújítása.” A pályázat 2018. 02. 16-i nappal befogadásra került. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A Kbt. 135. § (12) bekezdése szerint jelen feltételt – amelytől ajánlatkérő a közbeszerzés eredményességét függővé tette – ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
3. Jelen ajánlattételi felhívásban, valamint az egyéb közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.
4. **Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:** 2018. április 13.

Útmutató

**Tisztelt Ajánlattevők!**

Az egyéb közbeszerzési dokumentumok közreadásával az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), valamint az ajánlattételi felhívás előírásainak megfelelő ajánlat összeállításához. Kérjük, hogy ajánlatának összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban foglaltakat.

Az egyéb közbeszerzési dokumentumok kizárólag az ajánlat összeállításához elengedhetetlenül szükséges információkat, valamint a nyilatkozatok, igazolások és egyéb dokumentumok mintáit tartalmazza. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlatkérő által megadott összes követelményt, kikötést és előírást.

Az ajánlattevő köteles a megfelelő ajánlat benyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni, az ajánlatkérő által meghatározott követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy hiányosságot feltárni és az ajánlatkérőnek jelezni.

Amennyiben az ajánlattételi felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak nem egyértelműek, az ajánlattevő kötelessége kiegészítő tájékoztatásért fordulni ajánlatkérőhöz az egyértelműség biztosítására.

A közbeszerzési dokumentumok kizárólag az ajánlatok elkészítéséhez használhatók fel, azok tartalmával kapcsolatban semmiféle adat vagy információ nem közölhető olyan személyekkel, akik a közbeszerzési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem annak részeit vagy másolatait nem lehet más célra felhasználni, mint az abban leírt közbeszerzés céljára. A közbeszerzési dokumentumok másra át nem ruházhatók és nem tehetők közzé.

1. ***Általános előírások***

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. alábbi előírásaira:

A Kbt. 36. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében –

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7)

bekezdés].

*Ajánlattevő*:az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.

*Alvállalkozó:* az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

*a)* azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

*b)* a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,

*c)* építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

*Gazdasági szereplő:* bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.

*Közös ajánlattétel:*

A közös ajánlattevők csoportja, az általuk létrehozott konzorcium a közbeszerzési eljárás során nem rendelkezik önálló jogalanyisággal. A konzorcium jogképesség hiányában saját nevében nem szerezhet jogokat vagy vállalhat kötelezettségeket. Az ajánlattevők jogképességgel nem rendelkező csoportja nem jelenhet meg a közbeszerzési eljárásban önállóan, mint ajánlattevő, hanem közös ajánlattevőkként vehetnek részt az eljárásban. Éppen ezért a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

*Alvállalkozók bevonása:*

A Kbt. 138. § (1) bekezdés alapján a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, így az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

A 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 27. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

Az alvállalkozók bevonására vonatkozóan kérjük, vegyék figyelembe a Kbt. előírásait, különös tekintettel a Kbt. 135. § (3) bekezdésében valamint a Kbt. 138. §-ában foglaltakra.

*Alkalmazandó jogszabályok*

A jelen egyéb közbeszerzési dokumentumban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott kérdésekben az alábbi, vonatkozó hatályos magyar jogszabályok az irányadók:

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet átalakításáról és védelméről

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

1. ***Kapcsolattartás***

A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt kapcsolattartási címre (pl. faxszámra, e-mail címre) küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.). A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az ajánlatkérőnek bejelenteni. Ajánlatkérő e körben nem fogadja el az ún. „out of office” / „házon kívül” üzeneteket, ehelyett kéri, hogy az ajánlattevők ezen adatok módosításáról külön e-mailt szíveskedjenek küldeni). Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni.

Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot postai úton (futárral) vagy személyesen, illetve ha arra az ajánlatkérő lehetőséget biztosít (pl. hiánypótlási felszólítás, felvilágosítás kérés során) faxon kell eljuttatni. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére küldött bármilyen üzenet, dokumentum csak akkor tekinthető az ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, ha postai úton (futárral) megküldött vagy személyesen átadott dokumentumok eredeti példányát, illetve a faxon továbbított dokumentumot az ajánlatkérő kézhez kapja.

Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon benyújtott bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha a dokumentum:

* az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy
* közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás szerinti képviselőjének; vagy
* az előbbi kettő bekezdésben említettek által cégszerűen meghatalmazott személy

aláírásával kerülnek benyújtásra az ajánlatkérő részére.

Ajánlatkérő kapcsolattartási címét az ajánlattételi felhívás II. pontja tartalmazza.

1. ***A kiegészítő tájékoztatás***

A kiegészítő tájékoztatás kérésére az ajánlattételi felhívásban foglalt rendelkezések alkalmazandóak.

1. ***Tájékoztatás a Kbt. 73. § (5) bekezdés szerint***

A Kbt. 73. § (5) bekezdésének megfelelően tájékoztatásként azoknak a szervezeteknek a neve, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

**Nemzetgazdasági Minisztérium**

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Tel.: (1)-795-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu

További információ a [www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium](http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium) honlapon

**Magyar Bányászati és Földtani Hivatal**

<http://www.mbfh.hu>

cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Tel: 1/301-2900

Fax.: 1/301-2903

A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a [www.mbfh.hu](http://www.mbfh.hu) honlapon

**Nemzeti Adó-és Vámhivatal**

<http://www.nav.gov.hu>

Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Tel.: 1/428-5100

Fax: 1/428-5509

A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a [www.nav.gov.hu](http://www.nav.gov.hu) honlapon

A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a [www.vm.gov.hu](http://www.vm.gov.hu) honlapon

**Országos Közegészségügyi Intézet**

<http://oki.antsz.hu/>

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Tel.: 1/476-1100

Fax: 1/476-1390

**Egyenlő Bánásmód Hatóság**

www.egyenlobanasmod.hu

1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.

Telefon: 06-1-795-2975  
Zöldszám: 06 80 203 939  
Fax: 06-1-795-0760  
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672  
e-mail: [ebh@egyenlobanasmod.hu](mailto:ebh@egyenlobanasmod.hu)

A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.egyenlobanasmod.hu honlapon

1. ***A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (7) bekezdés szerinti adatok:***

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

neve: Tóth Csaba

lajstromszáma: 00402

levelezési címe: 7020 Dunaföldvár, Sóház u. 4.

e-mail cím: [magistratum.tothcsaba@gmail.com](mailto:magistratum.tothcsaba@gmail.com)

telefonszáma: 20/421-8521

1. ***Az ajánlat formai és tartalmi követelményei***

Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban és az esetleges ajánlatkérői kiegészítő tájékoztatásokban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen legalább a következő információkat kell feltüntetni:

• (közös) ajánlattevő(k) neve és címe

• beszerzés tárgyának megnevezése.

Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt dokumentumok helyét az ajánlatban.

Ezt követi a felolvasólap és az egyéb dokumentumok.

Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott módon, az ott megjelölt formátumban és példányszámban kell benyújtani.

Az ajánlatkérő az oldalszámozást akkor tekinti megfelelőnek, ha a tartalomjegyzék segítségével az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.

Az ajánlat azon oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál „javítva” megjegyzéssel, dátummal, és kézjeggyel kell ellátni.

1. ***A szakmai ajánlat összeállítása, az ajánlatok értékelése***

**7.1. Beárazott költségvetés**

Ajánlatkérő 1. számú értékelési szempontként értékeli a nettó ajánlati árat. A szakmai ajánlaton belül a beárazott költségvetést úgy kell összeállítani, hogy az tartalmazza az ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során felmerülő valamennyi költségét, különösen, de nem kizárólagosan az alábbi feladatokra vonatkozóan, de nem tartalmazhatja az áfát:

* kiviteli terv elkészítése,
* bontási munkák,
* az építési hulladék és a visszaépítésre nem kerülő egyéb elemek elszállítása,
* a megvalósítás minden előkészítő és felvonulási munkája,
* a közterület foglalása,
* a munkaterület átvétele,
* a teljes kivitelezés,
* a műszaki és használatbavételi átadások feltételeinek biztosítása,
* a kivitelezés folyamán esetlegesen okozott károk helyreállítása,
* a jótállási és szavatossági munkák elvégzése,
* felelősségbiztosítás

Az érvényes ajánlattétel egyik feltétele, hogy ajánlattevő az ajánlatához csatolja a műszaki tervdokumentáció részét képező, ajánlattevő által teljes körűen beárazott részletes költségvetést.

A beárazott költségvetések képezik az alapját annak, hogy az egyes ajánlatok összehasonlíthatóvá váljanak, hiszen ezek összevetése alapján állapítható meg, hogy az egyes ajánlatok valóban ugyanazon műszaki tartalomra vonatkozó ajánlatot tartalmaznak-e.

Ennek megfelelően Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevők az árazott költségvetés benyújtásakor a jelen ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás felépítésén, számozásán, az egyes költségvetési tételek szövegén, tartalmán nem változtathatnak. A rendelkezésére bocsátott árazatlan költségvetési kiírás tartalmának bármilyen módosítása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlattevőknek az ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírást kell beárazniuk és benyújtaniuk.

A költségvetési tételben szereplő esetleges gyártmányra, eredetre, típusú dologra való hivatkozás esetében ajánlattevő abban az esetben módosíthat a költségvetési tétel szövegén, ha más, egyenértékű eredetre, típusú dologra kíván ajánlatot tenni. A módosítás ebben az esetben is csak a megajánlott más anyag, termék megajánlásához szükséges mértékben módosulhat.

Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattal benyújtott árazott költségvetés eltér az ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás felépítésétől, számozásától, ajánlattevő a költségvetési tételek szövegén – az előző bekezdésben foglaltakon túlmenően – változtat vagy valamely költségvetési tételt nem áraz be.

Ajánlatkérő az alábbiakban rögzíti, hogy mit nem tekint „nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó” hibának a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) alkalmazása tekintetében, és ennek alapján ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés alkalmazása nélkül is az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után:

a) a kiadott árazatlan költségvetésben bármelyik költségvetési sorhoz (tételhez) tartozó mennyiségi adat átírása,

b) bármelyik költségvetési sor (tétel) nem szerepeltetése vagy plusz költségvetési sor (tétel) szerepeltetése a költségvetésben.

**7.2. A tervező szakmai tapasztalatának igazolása**

Ajánlatkérő 3. számú értékelési szempontként értékeli a teljesítésben részt vevő tervező 12 hónapon felüli szakmai többlet tapasztalatát, ezért az ajánlattevőnek a szakmai ajánlatában be kell nyújtani az alábbi dokumentumokat:

1. Meg kell neveznie azt a szakembert, akit a 3. értékelési szempont tekintetében tett vállalás alátámasztásra bevon.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy ha az ajánlatban nem kerül megjelölésre, hogy az ajánlatevő mely szakemberrel kívánja a szerződést teljesíteni, úgy a szakember hiányát ajánlatkérő a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára tekintettel olyan jelentős hiánynak tekinti, melynek vonatkozásában - a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) pontját is figyelembe véve - nem alkalmaz hiánypótlást.

1. A szakmai többlet tapasztalat alátámasztására be kell nyújtania a szakembert saját kezűleg aláírt önéletrajzát.

Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy a szakember rendelkezik legalább 12 hónapos tervezői tapasztalattal, valamint a felolvasólapon is feltüntetett mennyiségű (12 hónap + … hónap), azonos tárgyú többlettapasztalattal. A releváns szakmai tapasztalat ismertetése keretében fel kell tüntetni legalább: elvégzett tevékenység megnevezése / tárgya; teljesítési ideje legalább év, hónap pontossággal kezdő és befejező dátum feltüntetésével).

1. Be kell nyújtani továbbá a szakembert saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. (benyújtható az önéletrajz részeként vagy önálló dokumentumban is).
2. ***A hiánypótlás és felvilágosítás kérése az ajánlattevőktől***

Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást fog kérni.

A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül küldi meg az ajánlattevők részére, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.

Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására – a felszólításban, illetve értesítésben megjelölt – határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

Az ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.

A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi felhívás, az egyéb közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.

1. ***A Kbt. 69. § (4) ill. (6) bekezdés szerinti igazolások***

Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában úgy nyilatkozik, hogy választása szerint – tekintettel a 321/2015. Korm. rendelet 20. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 25. § (2) és (3) bekezdése rendelkezéseire – az alkalmasságát a 19. § (1) bekezdés c) pontjában illetve 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kívánja igazolni, úgy Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdései alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatevőt – vagy döntése alapján az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is – megfelelő határidő tűzésével felhívja a P.1. és M1. pont szerinti alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az NY.1. pont szerinti követelménynek való megfelelést a felhívásban foglaltak szerint kell igazolni a 69. § (4) és (6) bekezdései szerinti felhívás esetén.

A Kbt. 69. § (11) bekezdése, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem kéri azon tények, adatok vonatkozásában igazolás benyújtását, amelyek vonatkozásában az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak.

1. ***Kbt. szerinti igazolások, nyilatkozatok jegyzéke***

A megadott nyilatkozatok csak minták, amelyek segítséget nyújtanak az ajánlat összeállításához. **A nyilatkozatok konkrét tartalmát az ajánlatból következő egyedi szempontok szerint az ajánlattevőnek kell kialakítania**, de a minták felhasználhatóak azok elkészítéséhez. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a minták között nem minden, az eljárás során benyújtandó dokumentum szerepel. Az ajánlat összeállítása az ajánlattevő felelőssége, ennek során nem csak az ajánlattételi felhívásban, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban és a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat kell figyelembe venni, hanem a vonatkozó jogszabályi előírásokat is.

**Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke, az ajánlat felépítése:**

1. Előlap
2. Tartalomjegyzék, mely a lapszámokat is tartalmazza
3. Felolvasólap (1. számú minta)
4. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint (2. számú minta)
5. Nyilatkozat üzleti titokra vonatkozóan (3. számú minta)
6. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint a Kktv. szerinti besorolásról (4. számú minta)
7. Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában (5. számú minta)
8. Nyilatkozat az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet tekintetében a kizáró okok vonatkozásában (6. számú minta)
9. *Nyilatkozat öntisztázás tekintetében (amennyiben releváns)*
10. *Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti végleges, vagy közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata (amennyiben releváns)*
11. *A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet / személy nyilatkozata (amennyiben releváns 7. számú minta)*
12. *A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezettel/személlyel kötött szerződés vagy előszerződés (amennyiben releváns)*
13. *Megállapodás közös ajánlattételről (amennyiben releváns)*
14. *Változás-bejegyzési kérelem másolata és a Cégbíróság által megküldött igazolás (amennyiben releváns)*
15. *A jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratok egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződés, átalakulási cégiratok (amennyiben releváns)*
16. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró személy(ek) {(közös) ajánlattevő(k)/ kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet} aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája *(amennyiben releváns)*
17. *Az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazás, és a meghatalmazó aláírási címpéldánya, illetve a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintája is csatolni kell az ajánlathoz. (amennyiben releváns)*
18. Ajánlattevő nyilatkozata felelősségbiztosítás tekintetében (8. számú minta)
19. *Nyilatkozat egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűségről (9. számú minta) (amennyiben releváns)*
20. *Egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűség igazolására szolgáló dokumentumok (amennyiben releváns)*
21. Szakmai ajánlat (10. számú minta) és annak részeként az árazott költségvetés (külön excel tábláztaban)
22. *A különböző devizák átszámítására alkalmazott árfolyam és az átszámítás ismertetése (amennyiben releváns)*
23. Az eredeti, aláírt ajánlat teljes terjedelmében \*.pdf formátumban szkennelve, elektronikus adathordozón az ajánlattal közös csomagolásban.
24. *Egyéb dokumentumok, amelyek benyújtását ajánlattevő szükségesnek ítéli meg.*

Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű irat kerül becsatolásra, a vonatkozó fordítást – az ajánlattételi felhívásban meghatározott módon – az idegen nyelvű irat mögé kell becsatolni.

**Az ajánlattevő / alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó dokumentumok, melyeket az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.**

# 

# Nyilatkozatminták

1. számú minta

FELOLVASÓLAP

a „Dunaföldvár Rákóczi u. 8. épület felújítása”tárgyú közbeszerzési eljárásban

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlattevő neve (megnevezése)[[1]](#footnote-2):** |  |
| **Ajánlattevő székhelye[[2]](#footnote-3):** |  |
| **Ajánlattevő adószáma[[3]](#footnote-4):** |  |
| **Közös ajánlattevők képviselője *(amennyiben releváns)*[[4]](#footnote-5):** |  |
| **Kapcsolattartó neve[[5]](#footnote-6):** |  |
| **Kapcsolattartó telefonszáma:** |  |
| **Kapcsolattartó telefaxszáma:** |  |
| **Kapcsolattartó e-mail címe:** |  |

Azok a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ajánlati ár (nettó Ft) | …… Ft |
| 2. A 12 hónapon felül vállalt többlet jótállási idő (hónap; max. 48 hónap) | 12 hónap + …... hónap |
| 3. A teljesítésben részt vevő tervező 12 hónapon felüli szakmai többlet tapasztalata (hónap; max. 108 hónap) | 12 hónap + …... hónap |

*A megadott ajánlati elemeknek meg kell egyezniük a szakmai ajánlatban megadottakkal!*

Kelt: ………..................

cégszerű aláírás[[6]](#footnote-7) / meghatalmazott aláírása

2. számú minta

**AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT**

a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján

Alulírott ……………. (név) a …………………………társaság (ajánlattevő neve) képviseletében[[7]](#footnote-8)

a „Dunaföldvár Rákóczi u. 8. épület felújítása”tárgyú közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok feltételeit megvizsgáltuk és elfogadjuk, nyertességünk esetén készek vagyunk a szerződés megkötésére és teljesítésére, az ajánlatunkban szereplő ellenszolgáltatás és a szerződéses feltételek mellett.

Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig terjedő időszakra kötve vagyunk ajánlatunkhoz és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

Kelt: ………....................

……………………………….

cégszerű aláírás[[8]](#footnote-9) / meghatalmazott aláírása

3. számú minta

**Nyilatkozat üzleti titokról***[[9]](#footnote-10)*

Alulírott ……………….(név) a …………………… társaság (ajánlattevő neve) képviseletében

a „Dunaföldvár Rákóczi u. 8. épület felújítása”tárgyú közbeszerzési eljárásban

1. nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat az …… oldaltól …… oldalig elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmaz. Tudomásul veszem, hogy az üzleti titokká minősítés indokolása nem minősíthető üzleti titokká és ennek ismeretében készítem el az alábbi indokolást.

Üzleti titokká minősítés indokolása, amely részletesen alátámasztja, hogy az üzleti titokká minősített információk, illetve adatok nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számunkra aránytalan sérelmet:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

vagy

1. nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz.

*\* Az a) és b) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó vagy a nem releváns rész törlendő.*

Kelt:……………………………

…...................................

cégszerű aláírás[[10]](#footnote-11) / meghatalmazott aláírása

4. számú minta

**NYILATKOZAT A KKTV. SZERINTI BESOROLÁSRÓL**

a Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján

Alulírott …………….(név) a ……………………… társaság (ajánlattevő neve) képviseletében[[11]](#footnote-12)

a „Dunaföldvár Rákóczi u. 8. épület felújítása”tárgyú közbeszerzési eljárásban

az alábbi nyilatkozatot teszem:

1. \*Az általam képviselt gazdasági társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül.

vagy

1. \*Az általam képviselt gazdasági társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint nem minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak.

*\* Az 1) és 2) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó vagy a nem releváns rész törlendő.*

*Közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő vonatkozásában külön nyilatkozni kell.*

Kelt: ……....................

………………………………………….

cégszerű aláírás[[12]](#footnote-13) / meghatalmazott aláírása

5. számú minta

**nyilatkozat**

a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak szerint,

figyelemmel a 321/2015. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésére is,

a kizáró okok fenn nem állására valamint az alkalmasság követelmények teljesülése tekintetében, valamint

az alkalmasság igazolásának módja tekintetében

Alulírott ……………….(név) a …………………… társaság (ajánlattevő neve) képviseletében[[13]](#footnote-14)

a „Dunaföldvár Rákóczi u. 8. épület felújítása”tárgyú közbeszerzési eljárásban

az alábbi nyilatkozatokat teszem:

**I. Kizáró okok**

1) Kijelentem, hogy nem állnak fenn az ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok.

**II. Kizáró okok**

2) A Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontja tekintetében nyilatkozom, hogy

1. \*a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont *a)–b)* vagy *d)* alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye az alábbi:

|  |  |
| --- | --- |
| Tényleges tulajdonos neve | Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

vagy

1. \*az ajánlattevőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont *a)–b)* vagy *d)* alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.

*\* Az a) és b) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó (illetve kitöltendő) vagy a nem releváns rész törlendő.*

**III. Nyilatkozat az alkalmassági követelmények teljesülésére**

3) \*Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás XIV. 1. A. P.1) pontjában foglalt **gazdasági és pénzügyi alkalmasság** minimum követelményeinek az ajánlattevő önállóan megfelel.

vagy

4) \*Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás XIV. 1. A. P.1) pontjában foglalt **gazdasági és pénzügyi alkalmasság** minimum követelményeinek az ajánlattevő más szervezet vagy személy kapacitására *(vagy arra is)* támaszkodva felel meg.

Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás XIV. 1. A. P.1) pontjában foglalt gazdasági és pénzügyi alkalmasság követelményének való megfelelés érdekében az alábbi szervezet erőforrására támaszkodik:[[14]](#footnote-15)

|  |  |
| --- | --- |
| A szervezet / személy neve | A szervezet székhelye / személy lakcíme |
|  |  |

*\* A 3) és 4) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó (illetve kitöltendő) vagy a nem releváns rész törlendő.*

5) \*Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás XIV. 2. A. M.1) pontjában foglalt **műszaki és szakmai alkalmasság** minimum követelményeinek az ajánlattevő önállóan megfelel.

vagy

6) \*Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás XIV. 2. A. M.1) pontjában foglalt **műszaki és szakmai alkalmasság** minimum követelményeinek az ajánlattevő más szervezet vagy személy kapacitására *(vagy arra is)* támaszkodva felel meg.[[15]](#footnote-16)

Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás XIV. 2. A. M.1) pontjában foglalt műszaki és szakmai alkalmasság követelményének való megfelelés érdekében az alábbi szervezet erőforrására támaszkodik:

|  |  |
| --- | --- |
| A szervezet / személy neve | A szervezet székhelye / személy lakcíme |
|  |  |
|  |  |

*\* Az 5) és 6) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó (illetve kitöltendő) vagy a nem releváns rész törlendő.*

7) \*Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás XIV. 3. A. NY.1) pontjában foglalt **szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság** minimum követelményeinek az ajánlattevő önállóan megfelel.

vagy

8) \*Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás XIV. 3. A. NY.1) pontjában foglalt **szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság** minimum követelményeinek az ajánlattevő más szervezet vagy személy kapacitására *(vagy arra is)* támaszkodva felel meg.

Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás XIV. 3. A. NY.1) pontjában foglalt szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság követelményének való megfelelés érdekében az alábbi szervezet erőforrására támaszkodik:[[16]](#footnote-17)

|  |  |
| --- | --- |
| A szervezet / személy neve | A szervezet székhelye / személy lakcíme |
|  |  |

*\* A 7) és 8) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó (illetve kitöltendő) vagy a nem releváns rész törlendő.*

**IV. Nyilatkozat az alkalmasság igazolásának módja tekintetében**

9) A 321/2015. Korm. rendelet 20. § (2) és (3) bekezdése alapján

KÉREM / NEM KÉREM\*\*

a 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolási mód helyett jelen nyilatkozatom elfogadását arra vonatkozóan, hogy az ajánlatkérő által előírt **gazdasági és pénzügyi** alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő megfelel.

10) A 321/2015. Korm. rendelet 25. § (2) és (3) bekezdése alapján

KÉREM / NEM KÉREM\*\*

a 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolási mód helyett jelen nyilatkozatom elfogadását arra vonatkozóan, hogy az ajánlatkérő által előírt **műszaki és szakmai** alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő megfelel.

*\*\* Ajánlattevő választása szerint a megfelelő szöveg aláhúzandó, vagy a nem releváns szöveg törlendő.*

*Amennyiben ajánlattevő – választása szerint – nyilatkozattal kívánja igazolni az alkalmasságát, úgy a „KÉREM” szöveget kell megjelölni. Ebben az esetben a Kbt. 69. § (4) ill. (6) bekezdésének alkalmazása mellőzésre kerül, azaz az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolás benyújtására.[[17]](#footnote-18)*

*Amennyiben az ajánlattevő az alkalmasságát az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtásával kívánja igazolni, úgy a „NEM KÉREM” szöveget kell megjelölni. Ebben az esetben az érintett ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) ill. (6) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani a 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti valamint a 21. §* (2) *bekezdés a) pontja igazolásokat az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalommal.*

Kelt: ……....................

………………………………….

cégszerű aláírás[[18]](#footnote-19) / meghatalmazott aláírása

6. számú minta

**nyilatkozat**

a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint

Alulírott ……………….(név) a …………………… társaság (ajánlattevő neve) képviseletében[[19]](#footnote-20)

a „Dunaföldvár Rákóczi u. 8. épület felújítása”tárgyú közbeszerzési eljárásban

az alábbi nyilatkozatokat teszem:

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján nyilatkozom, hogy az alvállalkozó(k) vagy alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek) vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt, Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

Kelt: ……....................

………………………….

cégszerű aláírás[[20]](#footnote-21) / meghatalmazott aláírása

7. számú minta

**nyilatkozat**[[21]](#footnote-22)

alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában a Kbt. 67. § (3) valamint 114. § (2) bekezdés alapján

*a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet tölti ki*

Alulírott …………………(név)

*(amennyiben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó nem személy, úgy kérjük kitölteni) a ……………………… (a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet neve és székhelye) képviseletében*

a „Dunaföldvár Rákóczi u. 8. épület felújítása”tárgyú közbeszerzési eljárásban

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A …………………….. társaság *(ajánlattevő neve),* a tárgyi eljárásban ajánlattevő ajánlatot nyújtott be. Az ajánlattevő a felhívás …………….[[22]](#footnote-23) pontjában foglalt alkalmasság minimum követelményeinek az általam képviselt szervezet kapacitására / az általam nyújtott kapacitásra (pl. természetes személy, egyéni vállalkozó esetén) támaszkodva kíván megfelelni.

Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás hivatkozott pontjában foglalt alkalmasság minimum követelményeinek az általam képviselt szervezet / személy megfelel.

Kelt: ……....................

………………………….

cégszerű aláírás

a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet / személy részéről

8. számú minta

**Nyilatkozat**

felelősségbiztosítás tekintetében*[[23]](#footnote-24)*

Alulírott ……………….(név) a …………………… társaság (ajánlattevő neve) képviseletében[[24]](#footnote-25)

a „Dunaföldvár Rákóczi u. 8. épület felújítása”tárgyú közbeszerzési eljárásban

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Legalább 100.000.000 Ft/év és legalább 10.000.000,- Ft/káresemény összegű egyedi kárértékre vonatkozó magas-építési tevékenységre is kiterjedő felelősségbiztosítással*[[25]](#footnote-26)*

a) ajánlattevő rendelkezik, és a felelősségbiztosítási kötvény másolata a szerződéskötéskor átadásra kerül.

b) ajánlattevő nem rendelkezik, de vállalja, hogy azt a szerződéskötés időpontjáig megköti.

c) ajánlattevő rendelkezik felelősségbiztosítással, de a fedezeti összeg és/vagy a káreseményhez kapcsolódó kártérítési limit összeg, vagy bármely más feltétel nem megfelelő, ezért vállalja, hogy a meglévő biztosítást a fentieknek megfelelően kiterjeszti.

*\* Az a), b) és c) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó vagy a nem releváns rész törlendő.*

Kelt: ……....................

………………………….

cégszerű aláírás[[26]](#footnote-27) / meghatalmazott aláírása

9. számú minta

**nyilatkozat**

egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűségről

(adott esetben)

Alulírott ……………….(név) a …………………… társaság (ajánlattevő neve) képviseletében[[27]](#footnote-28)

a „Dunaföldvár Rákóczi u. 8. épület felújítása”tárgyú közbeszerzési eljárásban

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A szerződés teljesítése során a kiírásban szereplő anyagok, eszközök, technológiák helyett az alábbi táblázatban felsorolt, azokkal egyenértékűnek meghatározott anyagokat, technológiákat kívánjuk alkalmazni, beépíteni;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Költségvetési sor meghatározása, vagy tételszám** | **Eredeti típus, vagy technológia** | **Eredetivel egyenértékű típus, vagy technológia** | **Egyenértékűséget bizonyító dokumentum megnevezése, vagy az egyenértékűség szöveges meghatározása** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

A megajánlott anyagok, eszközök, technológiák mindenben kompatibilisek a kiírásban szereplőekkel, és az ezzel kapcsolatos, esetleges jótállási többletkövetelményeket és többletköltségeket vállaljuk.

Kelt: ……....................

………………………….

cégszerű aláírás[[28]](#footnote-29) / meghatalmazott aláírása

10. számú minta

**SZAKMAI AJÁNLAT**

Alulírott ……………. (név) a …………………………társaság (ajánlattevő neve) képviseletében[[29]](#footnote-30)

a „Dunaföldvár Rákóczi u. 8. épület felújítása”tárgyú közbeszerzési eljárásban

az alábbi szakmai ajánlatot teszem:

1. Az ajánlattevő ajánlati árát (nettó ……….... Ft\*) alátámasztó beárazott költségvetést mellékeljük.[[30]](#footnote-31)
2. Az ajánlattevő által a 12 hónap jótállási időn felült vállalt többlet jótállás időtartama (hónapban megadva; max. 48 hónap) ……………. hónap\*

3) A teljesítésben részt vevő tervező neve: …………… , a 12 hónapon felüli szakmai többlet tapasztalata (hónap; max. 108 hónap) ……… hónap\*, melyhez az alátámasztó dokumentumokat mellékeljük.[[31]](#footnote-32)

*\*A megadott értékeknek meg kell egyezniük a felolvasólapon megadott ajánlati elemekkel!*

Kelt: ……....................

…………………………….

cégszerű aláírás[[32]](#footnote-33) / meghatalmazott aláírása

**ÖNÉLETRAJZ**

(MINTA)

|  |  |
| --- | --- |
| **SZEMÉLYES ADATOK** | |
| **Név:** |  |
| **Születési ideje:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **A SZAKMAI TAPASZTALAT ISMERTETÉSE** | |
| **Mettől meddig**  **(év, hónaptól –**  **év, hónapig)** | **Elvégzett tevékenység megnevezése / tárgya**  (Pl. munkahelyek, munkakörök, ellátott tevékenység, funkció, feladat, megszerzett szakmai tapasztalat ismertetése olyan részletezettséggel, mely alátámasztja, hogy rendelkezik 12 hónap tervezői tapasztalattal, valamint – amennyiben az a felolvasólapon ajánlati elemként feltüntetésre került – további, azonos tárgyú többlet tapasztalattal is.) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Rendelkezésre állási nyilatkozat

Teljesítésbe bevont szakemberként kijelentem, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek, illetve esetemben nem áll fenn olyan körülmény, amely a szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból kizárja. Továbbá nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fogok állni.

Kelt: ……....................

…………………………….

a szakember aláírása

**Az értékelési szempontokra figyelemmel**

**legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő**

**– és adott esetben az értékelési sorrendben**

**következő egy vagy több legkedvezőbb**

**ajánlattevő által –**

**a Kbt. 69. § (4) illetve (6) bekezdése alapján**

**benyújtandó nyilatkozatok**

**mintái**

11. számú minta

**NYILATKOZAT[[33]](#footnote-34)**

a közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés alkalmazása esetében

Alulírott ………………(név) a ………………………… társaság (ajánlattevő neve, *vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet neve*) képviseletében[[34]](#footnote-35)

a „Dunaföldvár Rákóczi u. 8. épület felújítása”tárgyú közbeszerzési eljárásban

az alábbi nyilatkozatot teszem:

az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele ……………….. Ft.

Kelt: ……....................

………………………………………….

cégszerű aláírás[[35]](#footnote-36)

az ajánlattevő

*vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet* részéről

12. számú minta

**Igazolás[[36]](#footnote-37)**

a „Dunaföldvár Rákóczi u. 8. épület felújítása”tárgyú közbeszerzési eljárásban

a 321/2015. Korm. r. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján

1. Az igazolást kiállító személy, és szervezet neve:
2. A referenciát teljesítő (ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) neve, székhelye:
3. A szerződést kötő másik fél neve, címe:
4. A szerződést kötő másik fél részéről kontaktszemély megnevezése és elérhetősége (telefonszám):
5. Az építési beruházás tárgyának ismertetése (elvégzett tevékenység rövid bemutatása[[37]](#footnote-38)):
6. Teljesített mennyiség:
7. A teljesítés ideje (kezdet és a befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal):
8. A teljesítés helye:
9. A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt? IGEN/NEM

Kelt: ……....................

………………………………………….

cégszerű aláírás az igazolást kiállító részéről[[38]](#footnote-39)

# Műszaki leírás

**1. Feladat-meghatározás és műszaki dokumentáció**

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzéshez műszaki leírást, alap-és helyszínrajzokat és árazatlan költségvetést bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, amely a megküldött dokumentációban megtalálható.

A műszaki dokumentáció átfogóan és kellő alapossággal tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvárást és előírást. Ennek áttekintése, megismerése és tartalmi elsajátítása kivitelező felelőssége. Ezért kérjük, hogy ajánlatuk kidolgozása során kellő körültekintéssel járjanak el, mert a dokumentáció esetleges hiányosságára történő utalással semmiféle plusz ellenszolgáltatási igényt a kivitelezés folyamán az ajánlatkérőnek nem áll módjában elfogadni. A Kbt. biztosította lehetőséggel élve a közbeszerzési eljárás során tisztázandó kérdéseket kiegészítő tájékoztatás iránti igény formájában lehet az ajánlattevőknek jelezni és ajánlatkérő állásfoglalását kérni. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a műszaki dokumentáció tartalmazhat olyan, a kivitelezéssel kapcsolatos műszaki tartalmat, illetve leírást, amely fontos lehet az ajánlat kidolgozásánál, ezért javasoljuk annak körültekintő megismerését.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a tervdokumentáció a szerzői jog védelme alatt áll, azt kizárólag a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlat elkészítéséhez használhatják fel. A tervdokumentációt egészben vagy részben más célra felhasználni, értékesíteni vagy ellenszolgáltatás nélkül harmadik fél számára átadni, hozzáférhetővé tenni vagy nyilvánosságra hozni tilos.

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek a fenti feladatok elvégzéséért legfeljebb az ajánlatban szereplő összeget fizeti meg, azon felül semmilyen jogcímen nem ismer el követelést, illetve nem fogad be számlát. A megkötésre kerülő vállalkozási szerződés átalányszerződés. Az árazatlan költségvetési kiírás, valamint az ajánlat keretében becsatolásra kerülő árazott költségvetések csak az ajánlat alátámasztására szolgálnak, az abban szereplő tételek tájékoztató jellegűek, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának. A megadott ajánlati árnak tartalmaznia kell a megvalósítással kapcsolatos valamennyi költséget, abban az esetben is, ha az nem szerepel a költségvetési kiírásban, és az ajánlat részeként beadott beárazott költségvetésben külön tételként.

Azokban az esetekben, amikor a tervek, valamint a költségvetés konkrét gyártmányt, terméket vagy szabványt nevez meg, ajánlatkérő elfogadja az azzal egyenértékű termékek, szabványok alkalmazását, ebben az esetben azonban az ajánlattevő feladata magyar nyelven igazolni a megfelelőséget. Ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia a megajánlott műszaki megoldás egyenértékűségét.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 13.) Korm. rendeletben foglaltakra.

A kivitelezési feladat általános leírását, az alapadatokat, felméréseket, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket a műszaki dokumentáció, a munkavédelmi és biztonsági követelményeket a szerződés-tervezet tartalmazza.

# Szerződés-tervezet

**Kivitelezési szerződés**

**I.**

***A SZERZŐDŐ FELEK***

amely létrejött egyrészről

Név: Dunaföldvár Város Önkormányzata

Székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.

Képviseli: Horváth Zsolt polgármester

Adószám: 15733469-2-17

Bankszámlaszám: 70600133-11111379

mint Megrendelő – továbbiakban: Megrendelő –

másrészről

Név: …………………………………….

Székhely: …………………………………….

Képviseli: …………………………………….

Cégjegyzékszám: …………………………………….

Kivitelezői nyilvántartási szám: …………………………………….

Adószám: …………………………………….

Bankszámlaszám: …………………………………….

mint Vállalkozó – továbbiakban: Vállalkozó –

között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

**II.**

***ELŐZMÉNYEK***

1. A Megrendelő pályázatot nyújtott be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95,) pályázati felhívására, „az életminőséget javító beruházások támogatása" című pályázati ablakra. A benyújtott pályázati dokumentáció címe: ,,A Könyvek és a Kultúra Háza - Dunaföldvár, Rákóczi u. 8. szám alatti ingatan felújítása.” A pályázat 2018. 02. 16-i nappal befogadásra került.*[[39]](#footnote-40)*
2. Felek megállapítják, hogy Megrendelő ………………….. napján közbeszerzési eljárást indított a „Dunaföldvár Rákóczi u. 8. épület felújítása” tárgyában. Az eljárásban a ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint történt.

A Vállalkozó ajánlatának alábbi elemei kerültek értékelésre:

1. Ajánlati ár: nettó………. Ft

2. A 12 hónapon felül vállalt többlet jótállási idő ………..hónap

3. A teljesítésben részt vevő tervező 12 hónapon felüli szakmai többlet tapasztalata …… hónap.

Az eljárás nyertese Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Az eredményről Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a .... számú határozatában döntött. Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg.

**III.**

***A SZERZŐDÉS TÁRGYA, HATÁLYA ÉS A TELJESÍTÉS HELYE***

1. A szerződés tárgya: Dunaföldvár Rákóczi u. 8. épület felújítása a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációja szerint.
2. *A szerződés hatálya: A szerződés mindkét fél által történő aláírásával egyidejűleg lép hatályba és a kivitelezési munkák teljes körű jótállása időtartamának lejártáig tart. [[40]](#footnote-41)*

*vagy*

2. A szerződés hatálya: A Megrendelő kijelenti, hogy az Előzményekben hivatkozott pályázat megvalósítása érdekében támogatási kérelmet nyújtott be. A támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a pályázat megvalósítása céljából támogatási szerződés megkötésére kerül sor. A Megrendelő a jelen szerződés megkötését megelőző, fent hivatkozott közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint feltételes közbeszerzési eljárásként folytatta le. A jelen szerződés hatályba lépését a Felek a támogatási szerződés hatályba lépéséhez kötik felfüggesztő feltételként a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján. A Megrendelő a támogatási szerződés hatályba lépéséről a Vállalkozót haladéktalanul tájékoztatja. Jelen szerződés a tájékoztatás Vállalkozóhoz való megérkezésével lép hatályba és a kivitelezési munkák teljes körű jótállása időtartamának lejártáig tart.[[41]](#footnote-42)

1. A kivitelezési dokumentáció átfogóan és kellő alapossággal tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvárást és előírást. Ennek áttekintése, megismerése és tartalmi elsajátítása a kivitelező felelőssége. A szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlat kidolgozása során kellő körültekintéssel járt el, ezért a dokumentáció esetleges hiányosságára történő utalással semmiféle többlet ellenszolgáltatási igényt a kivitelezés folyamán Megrendelőnek nem áll módjában elfogadni.
2. Vállalkozó kijelenti, hogy

* a többletmunka kockázatát magára vállalja;
* a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentáció alapján az építési beruházást szerződésszerűen, teljes körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti el;
* a közbeszerzési dokumentációt áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri;
* ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására;
* szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat a Vállalkozó köteles külön térítés nélkül elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesítheti, mivel a vállalkozási díj átalányáron került meghatározásra.

1. Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó árajánlatát, az egyes fázisoknak megfelelő részletezést, továbbá a megadott munkafázisok szerinti készültségi meghatározásokat elfogadja.
2. A Megrendelő kötelezi magát, miszerint a Vállalkozó szerződésszerű szolgáltatását átveszi és azért a jelen szerződés V. pontjában meghatározott vállalkozói díjat időben és rendben kifizeti.

**IV.**

***VÁLLALKOZÓ FELADATAI***

1. A Vállalkozó a beruházás megvalósítása során vállalkozói feladatokat lát el, és a beruházást a dokumentációban meghatározott állapotban, a meghatározott teljesítési határidőre készíti el a Megrendelőnek. A szerződés tárgya eredmény kötelem, a Vállalkozó köteles a műszaki dokumentációban szereplő valamennyi munkát elvégezni és biztosítani, hogy a beruházás átadásakor a beruházás a műszaki dokumentációnak, az alkalmazandó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, és a szerződéskötéskor hatályban lévő magyar és honosított európai szabványoknak, és a kellékszavatos vállalkozói teljesítés érdekében a rendeltetésszerű használat követelményeinek is megfeleljen.
2. A fentiek miatt a Vállalkozó köteles minden, a műszaki dokumentációban szereplő valamennyi munkát a műszaki dokumentációban meghatározott tartalmon túl is elvégezni, amely a vállalkozás megvalósításához szükséges.
3. Vállalkozó köteles Megrendelő adatszolgáltatása alapján a kivitelezés megkezdéséhez szükséges kiviteli terveket 3 db papíralapú és 8 db elektronikus példányban elkészíteni a szerződés hatálybalépésének napját követő legkésőbb 90. napig.
4. Megrendelő rendelkezik jogerős építési engedéllyel, és biztosítja, hogy a Vállalkozó jogdíj fizetése nélkül jogosult az eljárás során rendelkezésére bocsátott tervek általa elvégzendő tervezési feladathoz szükséges továbbtervezésére, átdolgozására.
5. A Vállalkozó köteles a szerződés szerint kiadni magyar nyelven minden nyilatkozatot és megtenni minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a Megrendelőnek épített dolgok a szerződés tartalmán belül rendeltetésszerűen használhatóak legyenek.
6. Amennyiben a kivitelezés engedélyköteles, Vállalkozó köteles tájékoztatni Megrendelőt abban az esetben, ha észleli, hogy a beruházásra kiadott építési, létesítési engedély módosítása, illetve a kivitelezéssel kapcsolatban új engedély, hozzájárulás megszerzése válik szükségessé.
7. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja, miszerint a munkaterülettel szomszédos ingatlanokban a beruházás megvalósítása nem okoz kárt. A Vállalkozó e kötelezettségének megszegésével, akár Megrendelőnek, akár harmadik személyeknek okozott károkért teljes körű anyagi felelősséggel tartozik. Károkozás esetén Vállalkozó a Megrendelőt értesíti. A Megrendelőnek szóló értesítés elmaradásából eredő károkért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik, ideértve harmadik személyek kártérítési igényéért történő helytállást is. A Vállalkozó köteles a beruházás megvalósítása során a szomszédos ingatlanok használóinak szükségtelen zavarása nélkül eljárni.
8. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítások nem terjedhetnek ki a Vállalkozó munkájának megszervezésére és nem tehetik a Vállalkozó szerződés szerinti teljesítését terhesebbé. Vállalkozó köteles a Megrendelő nem kellően pontos, vagy nem egyértelmű, vagy szakszerűtlen utasítására a Megrendelő figyelmét az utasítás teljesítését megelőzően írásban felhívni. E kötelezettségének megszegéséből eredő kárt Vállalkozó köteles viselni.
9. Vállalkozó köteles betartani a jogszabályokat, a műszaki előírásokat, a műszaki dokumentációban szereplő műszaki leírásokat, minőségi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és más hatósági határozatokat, előírásokat és a szabványokat; megkeresni a szerződés keretén belül a munka elvégzéséhez szükséges legmegfelelőbb eljárásokat, felszereléseket és anyagokat, elvégezni a jogszabály, a közműszolgáltatók által és a műszaki dokumentációban előírt próbákat; ezek eredményeit dokumentálni. Köteles továbbá a műszaki dokumentációban meghatározottak szerint kellő időben magyar nyelvű iratokban a Megrendelőnek benyújtani, átadni az ellenőrzéshez szükséges valamennyi információt és dokumentumot; elvégezni a szakmailag szokásos és indokolt próbákat, valamint a használatba vételhez és az átadáshoz szükséges beállításokat, az erről szóló jegyzőkönyveket az átvételi bejárás előtt át kell adni. Az előzőeken túl el kell végezni a szükséges munkálatokat az átvételi jegyzőkönyvekbe foglalt hiányosságok kijavításához, és teljesíteni kell a Vállalkozót terhelő jótállási és szavatossági kötelezettség körébe tartozó szolgáltatásokat is.
10. Vállalkozó köteles a munkaterület birtokbavételétől kezdődően a beruházás Megrendelő általi átvételéig gondoskodni a munkaterület és az elkészült munkák őrzéséről. Az őrzés költségét a vállalkozói díj tartalmazza.
11. Vállalkozó köteles a rendelkezésére bocsátott felvonulási területeket és a megközelítési útvonalakat eredeti állapotuknak megfelelően helyreállítani.
12. Az ideiglenes energiaellátás (víz, villany, gáz) biztosítása a Vállalkozó feladata.
13. Vállalkozónak a munkálatok kivitelezését a forgalom fenntartása mellett kell elvégeznie a dokumentáció műszaki leírásában meghatározottak szerint. A forgalomtereléssel, forgalomkorlátozással kapcsolatos jelzések, eszközök elhelyezése a Vállalkozó kötelessége. A Vállalkozó kötelezettségét képezi továbbá a forgalom korlátozására fel­hívó tájékoztató táblák elhelyezése és az építés alatti folyamatos ellenőrzése, hiány esetén pótlása.
14. A kivitelezés során a hasznosítható bontási anyagok kibontását a Vállalkozónak kellő körültekintéssel kell végeznie, és a hasznosítható anyagokat Megrendelőnek át kell adnia.
15. A kivitelezés során teljes körűen, a szükséges közműegyeztetések lefolytatása, szakközegek jelenlétének biztosítása, beleértve annak költségviselését is, valamint a szükségessé váló közmű helyreállítások Vállalkozó feladatai.
16. A vállalkozó biztosítani köteles, hogy a munkaterületen végzett tevékenysége során keletkező zaj-, lég-, talaj és elfolyó-víz szennyezés ne haladja meg a jogszabályokban előírt határértékeket. Szükség esetén a vállalkozó köteles megszerezni a hétvégi és éjszakai munkavégzésekhez a hatályos jogszabályokban foglalt határértékek alóli felmentést, annak költségeit vállalkozó köteles vállalni.

**V.**

***VÁLLALKOZÓI DÍJ, RÉSZSZÁMLA, ÜTEMEZÉS, ESEDÉKESSÉG, BIZTOSÍTÉKOK***

1. A szerződéses ár nettó …………… Ft + ÁFA, azaz…………… Ft + ÁFA, amely azonos az ajánlati árral.
2. A szerződés fedezetét részben az Előzményekben hivatkozott pályázatból biztosított forrás, részben a Megrendelő rendelkezésére álló önerő biztosítja.
3. Megrendelő az esetlegesen felmerülő pótmunkákra tartalékkeretet nem biztosít. A Szerződés keretében pótmunka nem számolható el.
4. A vállalkozói díj átalányár, amely mind az anyag-, mind a díjköltséget is magában foglalja. A vállalkozói díj fedezi a jelen szerződés szerinti beruházás megvalósításához szükséges minden munka ellenértékét, ezért a rendeltetésszerű használatra alkalmas, kellékszavatos teljesítés érdekében az esetlegesen felmerülő többletmunkák elvégzése is a vállalkozó kötelezettsége.

* többletmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tétel.
* pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet).

1. A szerződés elfogadott végösszegére és a szerződéses árra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.
2. Vállalkozó (közös ajánlattétel esetén vállalkozók külön-külön) a teljesítés folyamán - előlegigénylés esetén 1 előlegszámlát és - 3 db rész- (25%-os, 50%-os és 75%-os készültségnél) és 1 db végszámlát (sikeres átadás-átvételi eljárást követően) nyújthat be.
3. Vállalkozó akkor jogosult rész-számla kiállítására, ha az elvégzett munkákat Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban átvette. A számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja.
4. Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelően kérheti a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését. Amennyiben a nyertes ajánlattevő előleget igényel, úgy ajánlatkérő azt az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ban foglaltaknak megfelelően az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Az előleg elszámolása a végszámlából történik.
5. Vállalkozó számlái ellenértéke teljesítése a Megrendelő részéről banki átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel, figyelembe véve a Kbt. 135.§ (1)-(3) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseit.
6. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozót a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat illeti meg.
7. Megrendelő az ellenszolgáltatás engedményezéséhez nem járul hozzá.

**VI.**

***A MUNKATERÜLET ÉS MUNKABIZTONSÁG***

1. A Megrendelő köteles a II. pontban meghatározott munkatevékenységhez szükséges megfelelő munkaterületet a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
2. Vállalkozó jogosult a Megrendelő üzemszerű működésének idején túlmenően is munkát végezni.
3. A Vállalkozó az adott munkaterületen köteles figyelemmel lenni a Megrendelő üzemszerű működésére, ha és amennyiben annak szabályozása lényeges. Köteles továbbá a Vállalkozó az adott munkaterületen a vonatkozó egészség-, munka-, baleset-, tűz- és vagyonvédelmi- előírások szigorú betartására. Ennek megszegéséből eredő károkért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik – vétkességi alapon –, amelynek beálltakor az semmilyen módon és mértékben a Megrendelőre át nem hárítható.
4. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartamára aláírási és intézkedési jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőt, vagy felelős vezetőt biztosítani, illetve annak távolléte idejére helyettest kinevezni, aki hasonlóképpen jogosult aláírni, intézkedni.
5. A Vállalkozó az adott munkaterületen csak akkor kezdheti meg a munkát, ha ott a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei minden tekintetben - személyi, tárgyi, környezeti tényezők – biztosítva vannak.
6. A Vállalkozónak – mint önálló munkáltatónak – a munkaterület átvételét követően kötelessége a kivitelezést a teljesítés idején hatályos munkavédelmi szabályok betartásával végezni, illetőleg végeztetni.
7. Amennyiben a Megrendelő felelős vezetője, vagy a munkabiztonsági szakembere munkabiztonsági, közvetlen baleseti veszélyhelyzetet, súlyos tűz-, vagy környezetvédelmi mulasztásokat, hiányosságokat, szabálytalanságokat észlel a Vállalkozó tevékenységével kapcsolatban, a következő pontokat érvényesítheti:

* A Vállalkozó további tevékenységeit azonnali hatállyal megtiltja, a veszélyek elhárítására irányuló tevékenységek kivételével.
* A Vállalkozó a veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a Megrendelő képviselőjével egyeztetni, késedelmes, szakszerűtlen intézkedés esetén a Megrendelő jogosult a veszélyhelyzetet, a szabálytalanságot a Vállalkozó költségére megszüntetni, valamint
* Az ellenőrzés költségét Vállalkozóra terhelni és
* Felülvizsgálni a további együttműködés lehetőségét.

1. A Vállalkozó munkavállalói munkavédelmi-, és tűzvédelmi oktatásairól készült jegyzőkönyv egy másolati példányát a Megrendelő kérésére átadja. A munkavállalók szakmai, illetve orvosi alkalmasságára vonatkozó dokumentációk hiteles másolatait a helyszínen tartja, és a Megrendelő kérésére bemutatja.
2. A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál a Vállalkozó csak saját tevékenységét és saját munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot, a vizsgálat során meghatározott kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani. A fentiek be nem tartásával okozott károk miatt Megrendelő jogosult Vállalkozó felé kárigényét érvényesíteni.
3. Megrendelő kérésére a Vállalkozó munkabiztonsági, tűz- és környezetvédelmi adataira vonatkozóan az adatszolgáltatást 24 órán belül köteles megadni. Késedelmes, téves vállalkozói adatszolgáltatásból eredő károk miatti kárigényét Megrendelő a Vállalkozó felé érvényesíti.
4. Vállalkozó a munkaterületen folytatott bárminemű tevékenysége során a tűzvédelmi előírásokban meghatározottakat maradéktalanul köteles betartani. A Megrendelőnek az ebből eredő kárát köteles megtéríteni.
5. Vállalkozó a végzett tevékenységétől, a munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől, az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaitól függően, az általa átvett munkaterületeket az esetlegesen keletkezhető tüzek leküzdésére alkalmas eszközökkel köteles ellátni. Megrendelő ez irányú észrevételét haladéktalanul teljesíti.
6. Vállalkozó az általa átvett munkaterületen köteles rendet és tisztaságot tartani, és a tevékenységéből származó hulladékokat gyűjteni, kezelni, elszállítani, a Megrendelő ez irányú utasításait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kötelezettségeinek a Megrendelő felhívása ellenére 24 órán belül sem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azokat elvégeztetni.
7. Vállalkozó a dolgozóival bekövetkezett munkabalesetet és a Vállalkozó dolgozói által okozott tűzesetet, környezetszennyezést a Megrendelőnek is tartozik bejelenteni, és a Megrendelőt a Vállalkozó a kivizsgálásba köteles bevonni. A munkabaleseti jegyzőkönyvben a Vállalkozó megállapításokat csak a Megrendelő egyetértésével, annak hiteles ellenjegyzésével tehet. A munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyvet az illetékesekhez történő továbbítás előtt Vállalkozó köteles a Megrendelőnek jóváhagyásra megküldeni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által jóváhagyott, egyező munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyv eredeti egy példányát a munkabalesetet, káresetet követő hónap 8. napjáig a Megrendelő részére megküldeni.
8. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel szemben a bekövetkezett munkabalesettel, káresettel kapcsolatban semminemű kivizsgálási, kártérítési, anyagi felelősség áthárítási követeléseket nem támaszthat a Megrendelővel szemben. Ilyen igénnyel a Vállalkozó a tűzvédelmi részt is tartalmazó technológiai, műveleti, karbantartási utasítást készíteni és azt a munkakezdés előtt bemutatni a Megrendelő felelős vezetőjének.
9. Az egyéni védőfelszerelésekről Vállalkozó gondoskodik a munkavállalói részére. Amennyiben a Vállalkozó a szükséges egyéni védőeszközöket nem biztosítja, azt a Megrendelő a Vállalkozó terhére (azonnali leszámlázás mellett) biztosíthatja. Egyéni védőeszközök hiányában semmilyen munkavégzés nem folytatható.
10. Vállalkozó köteles munkavállalóit munka-, tűz-, környezetvédelmi oktatásban részesíteni, melyet külön jegyzőkönyvben dokumentálni kell. A dokumentációt a kivitelezési helyszín felelős építésvezetőjének külön felszólítás nélkül másolatban át kell adni.
11. Vállalkozó munkavállalói az építkezés-kivitelezési helyszínen feliratokban meghatározottakat munkavégzésük során kötelesek maradéktalanul betartani.
12. Vállalkozó köteles az általa felhasznált anyagok magyar nyelvű biztonsági adatlapjait a felhasználás előtt a Megrendelő kérésére Megrendelő felelős vezetőjének bemutatni, annak másolati példányát átadni.

**VII.**

***FELELŐSSÉG***

1. A Vállalkozó felelőssége a Megrendelővel szemben kiterjed

- az általa aláírt kötelezettség vállalásokra;

- az érvényben lévő szabályokra;

- a szakma szabályaira.

1. A Vállalkozó felelős a munkaterületen épített dolgok megőrzéséért, ide értve az általa, megelőzően létrehozottakat vagy a más vállalkozók által készítetteket, egészen azok átvételéig.
2. A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa felhasznált, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy modell, védjegy által védett anyagok, szerszámok, gyártási eljárások tulajdonát vagy használati jogát jogszerűen szerezte és gyakorolja. Ennek hiányában kötelezettséget vállal a maga, alvállalkozói és beszállítói nevében a Megrendelő felé, hogy a szükséges felhasználási engedélyeket saját hatáskörben és költségén beszerzi.
3. Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt, ha a Megrendelővel szemben bárki bárminemű követelést támasztana, vagy vitássá válna iparjogvédelem által védett anyagok, szerszámok, gyártási eljárások tulajdona, felhasználhatósága, vagy bárki szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy modell, védjegy vagy márkanév általi védettség kapcsán bárminemű igénnyel élne.
4. Vállalkozó köteles a Szerződés megkötésének időpontjától a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjáig a Szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, legalább 100.000.000,- Ft/év, továbbá 10.000.000,- Ft/kár összegű érvényes szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. Vállalkozó a felelősségbiztosítási szerződés megkötésére vonatkozó kötvényét a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Megrendelőnek átadja.

**VIII.**

***SZERZŐDÉSES IDŐSZAK***

1. A Vállalkozó legkésőbb 2019. augusztus 15-ig a kivitelezést befejezi, a területet, illetve az elvégzett munkát a Megrendelő részére teljes körűen átadja.
2. A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

**IX.**

***ÁTADÁS-ÁTVÉTEL***

1. Felek a beruházást oszthatatlannak tekintik, a részszámlák Műszaki ellenőr, illetve Megrendelő általi leigazolása és a vállalkozói díj részlet megfizetése nem jelenti az adott szakasz Megrendelő általi átvételét.
2. A Vállalkozó az átadás-átvétel tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal írásban köteles készre jelenteni.
3. Az átadás-átvételi eljárásról a felek egyidejűleg jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben Megrendelő vagy átveszi a beruházást, vagy ha a Vállalkozó teljesítése nem szerződésszerű, az átvételt megtagadja, felsorolva az átvételt akadályozó hibákat és hiányosságokat. Abban az esetben, ha Vállalkozó hibájából Megrendelő az átvételt megtagadja, úgy Vállalkozó az átvételt megtagadó jegyzőkönyvben felvett hibákat és hiányosságokat 30 napon belül orvosolja.
4. A Vállalkozó a beruházás átadáskor az átadás-átvételi dokumentáció részeként köteles átadni a Megrendelő részére magyar nyelven a beépített anyagokra és berendezésekre vonatkozó minőségi tanúsítványokat, használati és karbantartási utasításokat, garancia jegyeket az egységes karbantartási könyvet. A Vállalkozó felelős az átadás-átvételi dokumentáció átadásának elmulasztásából, vagy a késedelmességéből vagy hiányosságából eredő Megrendelőt ért károkért.
5. Vállalkozó teljesítése határidőben teljesítettnek abban az esetben számít, ha a műszaki átadás-átvétel a szerződés teljesítésére vonatkozó határidőn belül megkezdődik és a hibák és hiányosságok kijavításával együtt be is fejeződik.
6. A szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elkészített munka átadására-átvételére jogosultak:
7. Megrendelő részéről: …………………………
8. Vállalkozó részéről: ………………………….
9. Vállalkozó a műszaki átadás – átvételi eljárás során köteles átadni a Megrendelőnek az alábbi, magyar nyelvű dokumentumokat:
   * építési napló 1 példányát,
   * 2 példány megvalósulási dokumentációt (tervet), amennyiben jogszabály előírja
   * minősített mérési jegyzőkönyveket, amennyiben jogszabály előírja,
   * a beépített anyagok minőségét tanúsító, a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatokat,
   * a megvalósítási helyszíneken felhasznált anyagok, beépített eszközök, növények megvalósítási helyekre és/vagy a vállalkozó nevére szóló szállítóleveleket, ennek hiányában anyag átadás-átvételi bizonylatokat,
   * felelős műszaki vezetői és kivitelezői nyilatkozatokat.

**X.**

***MUNKÁK MÓDOSÍTÁSA***

1. A Felek a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesítik. A felek az egyeztetésen csak Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
2. Az 1. bekezdésben foglaltakon felül a műszaki dokumentációban meghatározottak a kivitelezés során, a vis maior esetét kivéve, nem módosíthatók.
3. Ha a Vállalkozó a műszaki dokumentációban, illetve az ajánlatában megnevezett anyagokat – a felelősségi körén kívül eső ok miatt – beszerezni nem tudja, vagy a műszaki dokumentációban, illetve ajánlata szerinti ajánlatban meg nem határozott vagy nem a típus pontos megjelölésével szereplő anyagot kényszerül felhasználni, úgy csak a célnak megfelelő, azonos műszaki és használati paraméterű anyagot építhet be. A Vállalkozó köteles az adott anyag mintáját és műbizonylatát előzetesen a Megrendelő részére megküldeni, illetve bemutatni. A változtatásra és a beépítésre kizárólag a Megrendelő írásos hozzájárulása után kerülhet sor, mely hozzájárulás megadására Megrendelő nem köteles. Ebből többletköltsége a Megrendelőnek nem adódhat, a vállalkozói díj nem növelhető. A Vállalkozó felel azért, hogy a helyettesített anyag mind minőségben, mind használhatóságában megfelel a szerződés előírásainak. Ezen pontban foglaltak teljesülése nem minősül a szerződés módosításának.
4. Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben meghatározott munkákon olyan módosításokat hajt végre, amelyekhez a Megrendelő előzetesen, írásban nem járult hozzá, a Megrendelő saját kezdeményezésre követelheti a bontást, a kijavítást, a szerződés pontos megvalósításához szükséges újrakezdést, tekintet nélkül arra az árcsökkentésre, amelyet azon bontások, kijavítások, vagy újrakezdések miatt követelhet, amelyek az építmény minőségét ronthatják.
5. A Megrendelő nem tartozik a Vállalkozónak többletfizetséggel az engedély nélkül végzett módosított munkákért, ha azok többlet költséget okoztak a Vállalkozónak az eredeti költségekhez képest.

**XI.**

***SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK***

1. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1%-a/naptári nap késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér a Vállalkozónak fizetendő számla összegéből levonásra kerül. A késedelmi kötbér összege legfeljebb a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-a lehet. Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 15 %-át, Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől.
2. Megrendelő az eredménytelenül letelt határidőt követő munkanapon a kötbér érvényesítését megalapozó tényeket, a kötbérezéssel érintett feladatok/szolgáltatások körét, a kötbér alapjául szolgáló értéket, a kötbér mértékét írásos dokumentumban rögzíti és erről a Vállalkozót haladéktalanul értesíti. Ezen értesítés időpontja nem érinti a kötbér esedékességét és felszámítását, amely naptári napok szerint történik.
3. A Vállalkozó késedelembe esik, ha a beruházás olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, a Vállalkozó által vállalt határidőre nem készül el.
4. A Megrendelő a Vállalkozó késedelme miatt elállhat a szerződéstől, ha a késedelem a teljesítési véghatáridőtől számítottan meghaladja a 15 naptári napot. Az elállást írásban kell közölni. Ha a teljesítés akár a megrendelő elállása miatt, akár más olyan ok miatt, amelyért a Vállalkozó felelős meghiúsul, a Vállalkozó a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
5. A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól.
6. A Vállalkozó köteles a szerződéskötéskor hatályos magyar vagy honosított EU előírások, szabványok szerinti kivitelezést végezni. Vállalkozó a teljesített és átadott munkákra vonatkozóan a jogszabályokban meghatározott, de legalább ………. hónap jótállási kötelezettséget vállal. A jótállás kiterjed a Megrendelő által jelzett valamennyi hibára, akár az átvételi jegyzőkönyvben szereplő fenntartások okán, akár az átvételt követő utólagos megjelenésük írásbeli közlése miatt.
7. Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba bizonyíthatóan:

* rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat;
* szándékos rongálás vagy erőszakos behatás;
* elemi csapás;
* szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás;
* a szükséges karbantartás hiánya;

miatt következett be, feltéve, ha a fentieket megalapozó tényekről és körülményekről a Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során kifejezetten tájékoztatva lett. A jótállás vonatkozásában a Ptk. 6:171.§-6:173.§-ban foglaltak az irányadóak.

1. Abban az esetben, ha a Vállalkozó, aki az építési szakmai ismereteket teljes körűen ismeri, kellő gondossággal eljárva, észlelhette volna valamely műszaki dokumentációban szereplő terv szakszerűtlenségét, hiányosságát, ellentmondásosságát, pontatlanságát és az érintett tervezőtől nem kért egyeztetést, úgy köteles a minden, a műszaki megoldás meghatározásának elmulasztásából eredő kárt, többletköltséget viselni.
2. A műszaki átadás-átvétel időpontjában, illetve a jótállási időn belül észlelt hibákat, hiányosságokat a Felek jegyzőkönyvben rögzítik, feltüntetve azok kijavításának, illetve pótlásának határidőit. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását - amennyiben az időjárás a javítást lehetővé teszi - 48 órán belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, vagy a javítás, csere élet-, vagy balesetveszély elhárításához nélkülözhetetlen, azt a Vállalkozó költségére és felelősségére Megrendelő is elvégezheti, vagy elvégeztetheti.
3. A Vállalkozó felel azért, hogy a beépített dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok. Ez a kellékszavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére. A Megrendelő a szavatossági jogait a jótálláson kívül, amellett is érvényesítheti. A létesítmények kötelező alkalmassági időtartama – amennyiben jogszabály, szabvány, hatósági előírás, vagy kötelező műszaki előírás ennél hosszabb időtartamot nem állapít meg – 5 év.

**XII.**

***ÉPÍTÉSI NAPLÓ ÉS MŰSZAKI ELLENŐR***

1. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót - az elektronikus építési napló esetén az első elektronikus építési főnaplót - és abban a munkaterület átadás-átvételt - az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével - rögzíteni kell. Az elektronikus építési naplót a kivitelezés során a Korm. rend. előírásainak megfelelően kell vezetni.
2. Az építési naplóba a Vállalkozó, a Megrendelő, és a műszaki dokumentációban szereplő terveket, műszaki leírásokat készítő tervezők, valamint a műszaki ellenőr jogosult bejegyzést tenni.
3. A műszaki ellenőr feladata, hogy ellenőrizze, hogy a Vállalkozó betartja-e a szerződést és a kötelezően alkalmazandó jogszabályokat, a szerződésben és a műszaki dokumentációban meghatározott szabványokat, előírásokat és a hatósági engedélyeket, ellenőrizze, hogy a Vállalkozó megfelelő minőségben végzi-e a munkát, ellenőrizze az ütemtervben foglalt szakaszok elkészültét, és a Vállalkozó által benyújtott számlákban feltüntetett összegek helytállóságát.
4. Vállalkozó az egyes eltakarásra kerülő munkarészek eltakarását 5 nappal megelőzően köteles a műszaki ellenőrt írásban értesíteni, hogy ellenőrizhesse azokat.
5. A Vállalkozó minden olyan körülményről, amely a teljesítési határidő betartását veszélyezteti, az építési naplóba történő bejegyzésen kívül, közvetlenül szükség szerint telefonon is köteles értesíteni a műszaki ellenőrt. A Megrendelő jogosult a munkák végzését bármikor – napszaki és időszaki korlátozás nélkül – ellenőrizni vagy ellenőriztetni.

**XIII.**

***ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBE VÉTELE***

1. A Vállalkozó teljesítésében az az alvállalkozó működhet közre, valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában.
2. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért pedig a Ptk. 6:148. § (2) bekezdése szerinti kártérítési felelősséggel tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely az adott alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.
3. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a Kbt. 138. § szerinti előírások és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak érvényesítését.
4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésére alkalmazott valamennyi alvállalkozóját legkésőbb az alvállalkozó munkavégzését megelőző 3. munkanapon bejelenti a Megrendelőnek és nyilatkozik arról, hogy ezen alvállalkozók esetében nem állnak fenn a közbeszerzési eljárásban meghatározott kizáró okok. A Vállalkozó felel azért, hogy alvállalkozói megfelelnek a szerződés tárgya szerint irányadó létesítmények szakmai szabályainak, illetve a jogszabályok által előírt képesítési, tevékenység folytatásra vonatkozó szabályoknak.
5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítése során olyan alvállalkozót foglalkoztat a munkaterületen, amelyet a Megrendelőnek nem jelentett be, úgy a Megrendelő ezen alvállalkozó jelenlétét jogosulatlannak tekinti, és a munkaterületről kitilthatja.

**XIV.**

***A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZÜNTETÉSE***

1. A Felek a szerződést a Kbt. 141.§ rendelkezései szerint módosíthatják.
2. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.
3. Ha a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a szerződés egészét. A szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg.
4. A Vállalkozó a szerződéstől elállhat, ha a Megrendelő a munkaterület átadásával 30 napot meghaladóan indok nélkül késlekedik.
5. Feleknek jogában áll a Szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, illetve a fennmaradó rész tekintetében elállhatnak a Szerződéstől, amennyiben a másik fél, neki felróható okból súlyosan megszegi a Szerződésből eredő kötelezettségeit. Felek a felmondás jogának gyakorlása előtt legalább 5 munkanappal korábban kötelesek a másik felet írásban – a felmondásra okot adó körülmény megjelölésével – a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani.
6. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről különösen, amennyiben

* a késedelmes teljesítése miatt kitűzött póthatáridő eredménytelenül eltelt;
* bármely okból előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti a Szerződésben vállalt valamely kötelezettségét (ide nem értve a vis maior esetét);
* ellene jogerősen felszámolási-, végelszámolási eljárás indult;
* jogosulatlanul használja fel a Szerződés teljesítése során tudomására jutott információt, illetve szándékos vagy gondatlan magatartásának következményeként az adatok, információk illetéktelenek tudomására jutnak.

1. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen, amennyiben

* a fizetési kötelezettségének a Vállalkozó írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 30 naptári napon belül sem tesz eleget,
* Vállalkozó szerződésszerű teljesítése ellenére az elkészült munkákat 30 naptári napon belül sem veszi át.

1. Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdés alapján köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
2. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

* a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
* a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

1. Azok az összegek, amelyekkel a Vállalkozó tartozik az előző bekezdés alapján, szükség szerint levonásra kerülnek a már elvégzett munka értékéből.
2. Az elállás bejelentését követően Megrendelő haladéktalanul megkezdheti – lehetőleg a Vállalkozó jelenlétében –, a szerződés szerint elvégzett munkák és a Vállalkozó leltár szerint készletezett anyagainak felmérését. Ezekről az eseményekről jegyzőkönyv készül. Ez a jegyzőkönyv lesz az alapja az elvégzett munkák meghatározásának, figyelembe véve a szerződés megszűnésének dátumát, a jótállás kezdeti időpontját, és a tervezett végső kifizetés időpontját is.
3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítését a Megrendelő a Kbt. 142. § (1) bekezdés szerint köteles dokumentálni, valamint köteles a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdés szerinti körülményt a Közbeszerzési Hatóság felé bejelenteni.

**XV.**

***ÉRTESÍTÉSEK***

1. A felek a szerződés alapján egymáshoz intézendő értesítéseiket írásban, a következő személyek részére, a következő címre kötelesek eljuttatni:

A Megrendelő részére:

név: ……………………

cím: …………………….

telefon: ……………………..

fax: …………………………

e-mail: ……………………….

Megrendelő műszaki ellenőre részére:

név:………………………………

cím:………………………………

telefon:…………………………...

fax:……………………………….

e-mail: ……………………………

A Vállalkozó részére:

név:………………………………

cím:………………………………

telefon:…………………………...

fax:……………………………….

e-mail: ……………………………

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője részére:

név:………………………………

cím:………………………………

telefon:…………………………...

fax:……………………………….

e-mail: ……………………………

naplóügyfél-jel:………………………

1. A Felek kötelesek az általuk tett jognyilatkozatot, intézkedést írásban – faxon vagy postai úton ajánlott levélként – egymás részére haladéktalanul megküldeni. A jognyilatkozatot, intézkedést a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Fél az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a Fél az iratot nem vette át – postai szolgáltató útján történő kézbesítés esetén az a másik Félhez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza – a jognyilatkozatot vagy intézkedést a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A Felek ezen túlmenően, egymás munkájának elősegítése és a szerződés minél hatékonyabb teljesíthetősége érdekében az értesítéseket, tájékoztatásokat elektronikus úton is megküldhetik egymásnak. Elektronikus úton történő értesítés esetén az értesítés, tájékoztatás akkor tekinthető közöltnek, amikor a kézbesítés megtörténtéről automatikus visszaigazoló üzenet érkezett a küldő Fél részére, vagy a fogadó Fél az értesítés, tájékoztatás megérkezését elektronikus úton visszaigazolta, vagy arra válaszolt.
2. A felek a képviselőik személyében és/vagy az értesítési címükben bekövetkezett változásokat is a 2. pontban meghatározott módon kötelesek a másik féllel közölni.

**XVI.**

***VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK***

1. A Felek vállalják, hogy a jelen szerződés megkötése, illetve teljesítése során tudomásukra jutott minősített adatokat és egyéb a Megrendelő által bizalmasnak minősített információkat bizalmasan kezelik, és minden szükséges intézkedést megtesznek az ilyen és egyéb bizalmas információk megőrzése érdekében, továbbá kizárólag azon munkatársaik, vezető tisztségviselőik rendelkezésére bocsátják, akiknek elengedhetetlenül szükségük van a szerződés teljesítése érdekében az ilyen információkra, és vállalják, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek azok megőrzésére.
2. A Felek a szerződés teljesítése során a Vállalkozó tudomására jutó személyes adatokkal kapcsolatosan az alábbiak szerint állapodnak meg:

a) a Vállalkozó a szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése során megismert személyes adatok kezelésére, tárolására, feldolgozására, illetve továbbítására nem jogosult;

b) a Vállalkozó köteles biztosítani, hogy sem alkalmazottai, sem alvállalkozói ne használják fel a szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése során megismert személyes adatokat semmilyen jogosulatlan célra.

1. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során tudomására jutott bizalmas – egyebek mellett, de nem kizárólagosan a szerződéssel, annak tartalmával kapcsolatos – információkat a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára hozzáférhetővé, illetve nem használhatja fel más számára végzett tevékenysége során.
2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződéssel összefüggő belső iratanyagainak vizsgálatát, a közpénzek felhasználásának ellenőrzését végző állami, és európai uniós ellenőrző szervek számára üzleti titok címén nem tagadhatja meg.
3. Ajánlatkérő előírja, hogy a létrejövő szerzői jogi védelem alá eső műveknek, alkotásoknak az Ajánlatkérő tulajdonába kell kerülniük, és a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására.
4. Felek megállapítják, hogy amennyiben akár Megrendelő, akár Vállalkozó személyében jogutódlás következik be, úgy jelen szerződés a jogutódok vonatkozásában változatlan feltételekkel hatályban marad.
5. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a szerződés tárgyának a maradéktalan teljesítését megelőzően társaságánál tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jelen szerződés teljesítésére kihatással lévő jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra vagy beolvadásra kerül sor, illetve ha a Vállalkozóval szemben felszámolási-, csőd, vagy végelszámolási eljárást kezdeményeztek, avagy fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet alakult ki.
6. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíteni.
7. Vállalkozó - figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségre,- a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot teszi.
8. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
9. A „Zöld közbeszerzés” szempontjainak érvényesítése végett Vállalkozó vállalja, hogy
   * a kapcsolattartások során és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesíti előnyben. A Szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó változatok kerülnek kinyomtatásra;
   * a kivitelezés megvalósulása (pl. előállítás, szállítás, hulladékká válás) során keletkező környezeti hatásokat figyelembe veszi, és a környezetet legkevésbé terhelő, az erőforrások kimerülését csökkentő alternatívát választja ki;
   * a kivitelezés során környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél.
10. A Szerződő Felek esetleges vitáikat megkísérlik az I. pontban írott képviselőiken keresztül előzetes egyeztetéssel rendezni, azonban annak elkerülhetetlenségekor – perértéktől függően – alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint illetékes járásbíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességének.
11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk. vonatkozó rendelkezései, továbbá a tárgykört szabályozó jogszabályok mindenkor hatályos előírásai az irányadóak.
12. Ezen szerződés készült 5 (öt) eredeti példányban.
13. A szerződést a szerződő felek felolvasás és kölcsönös értelmezés után – jogosított képviselőiken keresztül – mint akaratukkal mindenben megegyező okiratot jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.

Kelt: ……………………….

............................................................. .............................................................

**Horváth Zsolt polgármester**

**Dunaföldvár Város Önkormányzata**

**Megrendelő Vállalkozó**

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

2. sz. melléklet: Nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról

1. sz. melléklet

**Átláthatósági nyilatkozat**

(a nyilatkozatot a szervezetnek, valamint a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetnek is ki kell töltenie)

Alulírott … vezető tisztségviselő (név, beosztás), a

**Név: …**

**Székhely: ...**

**Cégjegyzékszám: …**

**Adószám: …**

képviseletében kijelentem, hogy szervezetünk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. alpontja alapján az alábbi*(kérem a megfelelőt aláhúzni)* szervezet:

a)az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

A b) pont alá tartozó gazdálkodó szervezetként tulajdonosi szerkezetünket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. alpontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosok megismerhetősége érdekében az alábbiakban mutatjuk be:

**Tulajdonosi szerkezetünk:**

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén cégnév, székhely és cégjegyzékszám, magányszemély esetén név, lakcím, állampolgárság megjelölése szükséges)

c) pont alá eső szervezetként vezető tisztségviselőinket az alábbiakban bemutatjuk.

**Vezető tisztségviselőink:**

**név, lakcím, állampolgárság: ………………………………………….………………………**

**név, lakcím, állampolgárság: …………………………………….……………………………**

A fenti adatok alapján nyilatkozunk, hogy **átlátható szervezetnek minősülünk.**

**Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szervezetünkben bekövetkező, az átláthatóságot befolyásoló változás esetén haladéktalanul újabb átláthatósági nyilatkozatot teszünk.**

……………, 2017. ………………………….

……………………………….

cégszerű aláírás

(név, beosztás)

2. számú melléklet

**Nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról**

Alulírott ……………. (név) a ………………………… (Vállalkozó neve) képviseletében

**a „Dunaföldvár Rákóczi u. 8. épület felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban**

**a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján az alábbiakról nyilatkozom**

1. A szerződés teljesítésben nem veszek igénybe alvállalkozót.\*
2. A szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozókat veszem igénybe:\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alvállalkozó neve | Alvállalkozó székhelye / címe | Alvállalkozó adószáma |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Nyilatkozom, hogy az általam igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) nem áll(nak) a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

*\* Az A) és B) pont közül a megfelelő válasz aláhúzandó (illetve kitöltendő) vagy a nem releváns rész törlendő.*

……………, 201... ………………………….

……………………………….

cégszerű aláírás (név, beosztás)

# 

1. Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővítendő. A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely). [↑](#footnote-ref-2)
2. Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővítendő. [↑](#footnote-ref-3)
3. Közös ajánlattétel esetén a sorok száma bővítendő. [↑](#footnote-ref-4)
4. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő (pl: a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében) az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a megjelölt kapcsolattartónak, képviselőnek küldi meg. [↑](#footnote-ref-6)
6. A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. [↑](#footnote-ref-7)
7. A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely). [↑](#footnote-ref-8)
8. A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. [↑](#footnote-ref-9)
9. Közös ajánlattétel esetén, a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett nyilatkozat. A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely). [↑](#footnote-ref-10)
10. A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. [↑](#footnote-ref-11)
11. A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely). A nyilatkozatot értelemszerűen közös ajánlattevőnkénti bontásban kell megtenni. [↑](#footnote-ref-12)
12. A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. [↑](#footnote-ref-13)
13. A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely). **Közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő vonatkozásában nyilatkozni kell.** [↑](#footnote-ref-14)
14. A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltak szerint az a szervezet (személy), amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. [↑](#footnote-ref-15)
15. Amennyiben a 6) pont került megjelölésre illetve kitöltésre, úgy a Kbt. 65. § (7) bekezdés utolsó mondatában foglaltak szerint csatolni kell az ajánlatba a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet /személy olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [↑](#footnote-ref-16)
16. Amennyiben a 8) pont került megjelölésre illetve kitöltésre, úgy a Kbt. 65. § (7) bekezdés utolsó mondatában foglaltak szerint csatolni kell az ajánlatba a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet /személy olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [↑](#footnote-ref-17)
17. Ha azonban az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja az igazolások benyújtását. [↑](#footnote-ref-18)
18. A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. [↑](#footnote-ref-19)
19. A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely). **Közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő vonatkozásában nyilatkozni kell.** [↑](#footnote-ref-20)
20. A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. [↑](#footnote-ref-21)
21. **Ezt a nyilatkozatot csak akkor kell kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni.** [↑](#footnote-ref-22)
22. Kérjük, szíveskedjenek megjelölni az ajánlattételi felhívás releváns pontját. [↑](#footnote-ref-23)
23. Közös ajánlattétel esetén, a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett nyilatkozat. [↑](#footnote-ref-24)
24. A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely). **Közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő vonatkozásában nyilatkozni kell.** [↑](#footnote-ref-25)
25. A megfelelő aláhúzandó. [↑](#footnote-ref-26)
26. A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. [↑](#footnote-ref-27)
27. A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely). **Közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő vonatkozásában nyilatkozni kell.** [↑](#footnote-ref-28)
28. A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. [↑](#footnote-ref-29)
29. A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely). [↑](#footnote-ref-30)
30. **Az ajánlattevő ajánlati árát alátámasztó beárazott költségvetés a szakmai ajánlat részét képezi.** [↑](#footnote-ref-31)
31. A szakmai többlettapasztalatot alátámasztó dokumentumok a szakmai ajánlat részét képezik. [↑](#footnote-ref-32)
32. A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. [↑](#footnote-ref-33)
33. **A nyilatkozatot csak az(ok) az ajánlattevő(k) kötelesek benyújtani az ajánlatkérő részére, akiket az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdései alapján erre felhív.** [↑](#footnote-ref-34)
34. A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely). A nyilatkozatot értelemszerűen közös ajánlattevőnkénti bontásban kell megtenni. [↑](#footnote-ref-35)
35. A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. [↑](#footnote-ref-36)
36. **Ezt az igazolást csak az(ok) az ajánlattevő(k) kötelesek benyújtani az ajánlatkérő részére, akiket az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) ill. (6) bekezdései alapján erre felhív.** [↑](#footnote-ref-37)
37. Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak olyan részletezettséggel kell kitölteni, hogy abból megállapítható legyen az alkalmasság minimumkövetelményének való megfelelés, különösen összetett szolgáltatás nyújtása esetén. [↑](#footnote-ref-38)
38. A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. [↑](#footnote-ref-39)
39. A megjelölt szövegrész csak akkor képezi az aláírt szerződés részét, ha a szerződéskötéskor a pályázat elbírálására, és annak elfogadására már sor került. [↑](#footnote-ref-40)
40. *A megjelölt szövegrész csak akkor képezi az aláírt szerződés részét, ha a szerződéskötéskor a pályázat elbírálására, és annak elfogadására már sor került.* [↑](#footnote-ref-41)
41. A megjelölt szövegrész csak akkor képezi az aláírt szerződés részét, ha a szerződéskötéskor a pályázat elbírálására és annak elfogadására még nem került sor, így a szerződés aláírásával a szerződés még nem lép hatályba. [↑](#footnote-ref-42)